ACTA DE REUNIÓN

Datos de la Sesión

- Proyecto / Empresa: [PIXELFORGE]

- Tipo de reunión: Ordinaria

- Fecha: 13/10/2026

- Hora de inicio: 09:00 | Hora de cierre: [10:30]

- Lugar: Salón de clase / Presencial

- Convocante: Cynthia Amaro

- Moderador: Cynthia Amaro

- Redactor del acta: Cristian Aguilar

Asistencia

- Asistentes:

  - Cristian Aguilar — Base de datos

  - Cynthia Amaro — Infraestructura Linux y Microsoft

  - Carolina Francis — Documentación

  - Federico Giménez — Programación Full stack

Orden del Día (Temas a tratar)

- Tema 1, Mejora de Front-End y alineación de requerimientos para la segunda entrega.

- Tema 2, Gestión documental repartida entre los integrantes y coordinar reunión con el grupo.

- Tema 3, Coordinar una reunión con el cliente para el próximo martes.

Desarrollo de la Reunión (Resumen de discusiones)

- Mejora de Front-End y alineación de requerimientos para la segunda entrega.

  - Se solicita modificar el front-end para la segunda entrega basándose en los requerimientos modificados de la primera y segunda entrega.

  - Conclusión: Federico se encargará de modificar la programación front-end.

- Gestión documental repartida entre los entre los integrantes y coordinar una reunión de grupo.

  - Se repartirá la creación del informe de gestión documental entre los integrantes.

  - Se coordinará una reunión de los integrantes de grupo para finalizar el documento ESRE.

- Coordinar con el cliente una entrevista para el próximo martes 20/10/2026.

  - Se plantea coordinar con el cliente concretar una entrevista para el martes 20/10/2026.

  - Conclusión: Queda a confirmar disponibilidad del cliente y la hora de la reunión.

Compromisos y Plan de Acción (Tareas asignadas)

| Tarea / Acción | Responsable | Fecha Límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| [Modificar el front-end] | [Federico] | [20/10/2026] | Pendiente |
| [Creación del ESRE nuevo] | [Todos] | [20/10/2026] | Pendiente |
| [Modificar los puntos corregidos de la documentación] | [Carolina] | [18/10/2026] | Pendiente |
| [Armar en Gantt-proyect cronología del proyecto] | [Cynthia] | [18/10/2026] | Pendiente |
| [Creación de la replicación y balanceo de carga para continuar la base de datos] | [Cristian] | [20/10/2026] | Pendiente |
| [Actualizar el servidor de Windows] | [Cynthia] | [15/10/2026] | En proceso |
| [Actualizar el diagrama de infraestructura (Hyper-V)] | [Cynthia] | [15/10/2026] | En proceso |
| [Alinear los requerimientos de primer y segunda entrega de programación] | [Federico] | [18/10/2026] | Pendiente |

Próxima Reunión

- Fecha propuesta: [09/10/2026]

- Hora: [07:30]

- Objetivo principal: Seguimiento de tareas /organización de requerimientos.

Firmas de Conformidad