ACTA DE REUNIÓN

Datos de la Sesión

- Empresa: [PIXELFORGE]

- Tipo de reunión: Ordinaria

- Fecha: 20/10/2026

- Hora de inicio: 10:00 | Hora de cierre: [10:30]

- Lugar: Empresa Translogistica / Presencial

- Convocante: Cynthia Amaro

- Moderador: Cynthia Amaro

- Redactor del acta: Cristian Aguilar

Asistencia

- Asistentes:

  - Cristian Aguilar — Base de datos

  - Cynthia Amaro — Infraestructura Linux y Microsoft

  - Carolina Francis — Documentación

  - Federico Giménez — Programación Full stack

  - Enrique Forbes — Cliente

Orden del Día

- Tema 1, Muestra de infraestructura y front-end del sistema.

- Tema 2, Consultas del cliente de cómo funciona el sistema.

Desarrollo de la Reunión

- Muestra de infraestructura y front-end del sistema.

  - Se muestra al cliente la infraestructura generada al momento, y el front-end.

  - Conclusión: El cliente ve el front-end.

- Consultas del cliente sobre cómo funciona el sistema.

  - El cliente consulta como ve la pagina los clientes y como el sistema sabe si el que ingresa a la pagina es interno o no.

  - El cliente consulta como se ingresan los clientes.

  - Consulta de datos de la ficha técnica al momento de crearla.

  - Conclusión: Se libera de dudas al cliente.

Compromisos y Plan de Acción

| Tarea | Responsable | Fecha Límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| [Modificar el front-end] | [Federico] | [20/10/2026] | Completado |
| [Creación del ESRE nuevo] | [Todos] | [20/10/2026] | En proceso |
| [Modificar los puntos corregidos de la documentación] | [Carolina] | [18/10/2026] | En proceso |
| [Armar en Gantt-proyect cronología del proyecto] | [Cynthia] | [18/10/2026] | Completado |
| [Creación de la replicación y balanceo de carga para continuar la base de datos] | [Cristian] | [20/10/2026] | Completado |
| [Actualizar el servidor de Windows] | [Cynthia] | [15/10/2026] | Completado |
| [Actualizar el diagrama de infraestructura (Hyper-V)] | [Cynthia] | [15/10/2026] | Completado |
| [Alinear los requerimientos de primer y segunda entrega de programación] | [Federico] | [18/10/2026] | En proceso |
| TAREAS NUEVAS ASIGNADAS | ////////////////// | ////////////////// | ///////////////// |
| [Terminar de modificar el front-end y creación del back-end] | [Federico] | [26/10/2026] | [Pendiente] |
| [Terminar la documentación de requerimientos] | [Carolina] | [26/10/2026] | [En proceso] |
| [Generar los procedimientos y vistas de la base de datos] | [Cristian] | [26/10/2026] | [En proceso] |
| [Generar los cambios requeridos en la infraestructura] | [Cynthia] | [26/10/2026] | [En proceso] |
| [Consultar modelos de infraestructura real para seguridad en hosting] | [Cynthia] | [26/10/2026] | [En proceso] |

Próxima Reunión

- Fecha propuesta: [21/10/2026]

- Hora: [08:30]

- Objetivo principal: Seguimiento de tareas.

Firmas de Conformidad