Proyecto Translogística – Documentación

Solicitante: I.T.S - Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.

Grupo: TE4

Turno: Matutino

Unidad Curricular: Tecnicatura en Redes y Software

Nombres de los integrantes del grupo: Carolina Francis, Cristian Aguilar, Federico Giménez, Cynthia Amaro

Fecha de entrega: 27/11/2026

Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.

Blvr. José Batlle y Ordóñez 3570 esq. Gral. Flores – Montevideo.

ÍNDICE

1. Integrantes del grupo	5

1.1. Cristian Aguilar	5

1.2. Federico Giménez	6

1.3. Cynthia Amaro	6

1.4. Carolina Francis	7

2. Presentación del equipo	8

3. Identidad y logo PixelForge	9

4. Presentación y descripción del proyecto	11

5. Problemas identificados	12

6. Objetivos, alcance y limitaciones	14

6.1. Objetivo general	14

6.2. Objetivos específicos	14

6.3. Alcance	15

6.4. Limitaciones	16

6.5. Infraestructura, servicios y dependencias	17

6.6. Cambios de alcance	18

7. Identificación de interesados (Stakeholders)	19

7.1. Interesados internos	19

7.2. Interesados externos	20

8. Técnica de relevamiento seleccionada	20

8.1. Entrevista	20

9. Análisis de viabilidad	21

9.1. Viabilidad técnica	21

9.2. Viabilidad operativa	22

9.3. Viabilidad legal	23

9.4. Viabilidad en el tiempo	23

9.5. Viabilidad económica	23

9.5.1. Supuestos	23

9.5.2. Horas de trabajo	24

9.5.3. Roles y sueldos	24

9.5.4. Costo del proyecto	24

9.5.5. Precio en el mercado	25

9.5.6. Precio de venta y ganancia	26

9.5.7. Otros beneficios para PixelForge	26

9.6. Conclusión	26

9.7. Fuentes	27

10. Análisis de riesgos	27

10.1. Riesgos relacionados con el equipo de desarrollo	27

10.1.1. R1. Falta de disponibilidad de los integrantes	27

10.1.2. R2. Materias previas pendientes	28

10.1.3. R3. Falta de experiencia en herramientas nuevas	28

10.1.4. R4. Conocimientos limitados de Linux	29

10.2. Riesgos relacionados con el cliente	29

10.2.1. R5. Cambios en los requisitos	29

10.2.2. R6. Información incompleta durante el relevamiento	29

10.3. Riesgos técnicos	30

10.3.1. R7. Problemas de integración entre componentes	30

10.3.2. R8. Pérdida de código o documentación	30

10.3.3. R9. Calidad de los datos históricos	31

10.3.4. R10. Caída de la máquina virtual de la aplicación	31

10.3.5. R11. Acceso a la aplicación sin cifrado	31

10.4. Conclusión	32

11. Metodología de trabajo utilizada	32

12. Herramienta utilizada para organizar el proyecto: GitHub Projects	33

12.1. Historial de sprints y flujo Kanban	34

13. Planificación general del proyecto	34

13.1. Fase 1. Inicio y Organización	35

13.2. Fase 2. Relevamiento de Información	35

13.3. Fase 3. Análisis de datos y Requisitos	35

13.4. Fase 4. Modelado y Diseño Inicial	36

13.5. Fase 5. Base de Datos	36

13.6. Fase 6. Infraestructura y Redes	37

14. Transcripción de las entrevistas con el cliente	37

14.1. Primera entrevista – 09/09/2026	37

14.2. Segunda entrevista – 20/10/2026	66

15. Actas de reunión y seguimiento	69

15.1. Acta de reunión – 18/08/2026	69

15.2. Acta de reunión – 01/09/2026	71

15.3. Acta de reunión – 08/09/2026	74

15.4. Acta de reunión – 09/09/2026	76

15.5. Acta de reunión – 15/09/2026	77

15.6. Acta de reunión – 26/09/2026	79

15.7. Acta de reunión – 07/10/2026	80

15.8. Acta de reunión – 13/10/2026	82

15.9. Acta de reunión – 20/10/2026	84

Integrantes del grupo

Cristian Aguilar

|  | Nombre completo Cristian Rafael Aguilar Corbo Cédula de identidad 5.528.127-3 Teléfono celular 093513714 Correo electrónico Aguilar.roboticaits@gmail.com Rol en el proyecto Administrador de Base de Datos |
| --- | --- |

Referente del grupo

☐ Sí     ☒ No

Presentación breve

Mi nombre es Cristian Aguilar, curso el ultimo semestre de la tecnicatura de Redes y Software en el Instituto Tecnológico Superior, soy integrante del grupo de trabajo Pixelforge en el cual desempeño el rol de administrador de Base de Datos. Trabajo como cajero cobrador en Abitab Uruguay, brindando ayuda a las personas para el pago de servicios. Esta experiencia fortaleció mi respuesta y resolución de problemas, comunicación y trabajo en equipo. En este proyecto busco aplicar y ampliar mis conocimientos en base de datos, aportando responsabilidad, compromiso y disposición para aprender nuevas tecnologías.

Federico Giménez

|  | Nombre completo Federico Giménez López Cédula de identidad 5.500.091-4 Teléfono celular 097098288 Correo electrónico fefogimenez88@gmail.com Rol en el proyecto Full Stack developer |
| --- | --- |

Referente del grupo

☐ Sí     ☒ No

Presentación breve

Mi nombre es Federico Giménez, curso el último semestre de la tecnicatura de Redes y Software en el Instituto Tecnológico Superior, y formo parte del grupo Pixelforge desempeñando el rol de desarrollador Full Stack. Actualmente trabajo como soporte técnico en la empresa TCS, tarea que me ha permitido fortalecer mis capacidades de análisis, resolución de problemas y atención a usuarios. En este proyecto espero seguir creciendo profesionalmente, aportando mis conocimientos en desarrollo y adquiriendo más experiencia en el trabajo colaborativo y en la creación de soluciones tecnológicas.

Cynthia Amaro

|  | Nombre completo Cynthia Denise Amaro Arenas Cédula de identidad 4.708.560-5 Teléfono celular 099218585 Correo electrónico cynthiaamaro@gmail.com Rol en el proyecto Administradora de redes Posix y Microsoft – Project Manager – Seguridad de la infraestructura |
| --- | --- |

Referente del grupo

☒ Sí     ☐ No

Presentación breve

Mi nombre es Cynthia Amaro y curso el último semestre de la Tecnicatura en Redes y Software en el Instituto Tecnológico Superior. Actualmente trabajo en Sonda como soporte técnico N1 a usuarios internos del BROU, experiencia que me ha permitido desarrollar habilidades en atención, resolución de incidencias y trabajo en equipo. Dentro del proyecto desempeño el rol de administradora de redes Posix y Microsoft, además de asumir la coordinación general como Project Manager. En este trabajo espero aplicar lo aprendido durante la carrera y seguir fortaleciendo mis capacidades en infraestructura, organización y dirección de proyectos tecnológicos.

Carolina Francis

|  | Nombre completo Carolina Elsa Francis Castro Cédula de identidad 2.563.189-6 Teléfono celular 093988779 Correo electrónico carolinaelsafranciscastro@gmail.com Rol en el proyecto Documentación |
| --- | --- |

Referente del grupo

☐ Sí     ☒ No

Presentación breve

Mi nombre es Carolina Francis y estoy cursando el cuarto semestre de la tecnicatura Redes y Software en el Instituto Superior Tecnológico Arias Balparda. Actualmente me encuentro en búsqueda de nuevas oportunidades laborales, con el objetivo de insertarme profesionalmente en el área de la tecnología. Durante este proceso he desarrollado interés en el aprendizaje continuo, la organización y el trabajo colaborativo. En este proyecto espero aportar compromiso, responsabilidad y disposición para seguir adquiriendo experiencia en el ámbito profesional.

Presentación del equipo

Somos el equipo PixelForge, estamos cursando la Tecnicatura de Redes y Software del turno matutino TE4, algunos de nosotros estamos trabajando juntos desde el primer semestre de la tecnicatura en 2025, luego se unieron dos integrantes más al equipo: Cynthia Amaro y Martin Machín quienes cursaron en diferentes años, por su experiencia en trabajos relacionados con la tecnología podrán aportar más al grupo para que todos podamos crecer en aprendizaje y cumplir  las metas que son culminar con éxito este proyecto, y poder terminar la carrera.

Tipo de equipo: descentralizado democrático plazo para tareas específicas, las decisiones se toman en conjunto, y la comunicación entre nosotros es horizontal

Nuestro equipo está conformado por 4 integrantes: Federico Giménez, Cristian Aguilar, Carolina Francis y Cynthia Amaro; con tareas  asignadas para este proyecto de acuerdo a nuestra disponibilidad de tiempo, gusto por las materias o por temas de conveniencia en cuanto a la organización, pero con una fuerte orientación a la colaboración. Más allá de los roles individuales, el grupo se caracteriza por su disposición constante al apoyo mutuo, la comunicación abierta y la construcción conjunta de soluciones. Entendiendo esto como un valor principal tanto para el trabajo como para la vida misma.

El integrante Martin Machín dejó la UTU por motivos laborales. Durante un tiempo siguió formando parte del grupo y trabajando de forma virtual, hasta que el 07/10/2026 se documentó su baja del proyecto. Sus tareas se reorganizaron entre los cuatro integrantes restantes, como consta en el acta de esa fecha.

Cynthia Amaro, además de Project Manager y administradora de redes Posix y Microsoft, es la encargada de la seguridad de la infraestructura: firewall OPNsense, WAF, segmentación de redes y accesos de administración por SSH y RDP.

La dinámica de trabajo se basa en el uso de herramientas digitales que facilitan la   organización, el seguimiento de avances y la integración de aportes técnicos en tiempo real.

Esta sinergia permite que cada integrante aporte desde su especialidad, sin perder de vista el objetivo común: desarrollar un sistema funcional, claro y adaptado a las necesidades reales del cliente. Pero principalmente la idea de este grupo más allá de hacer un proyecto para entregar es que nadie quede fuera, (entendiendo esto como una integración responsable con base en los objetivos de la carrera) sabiendo de las dificultades que tenemos en cuanto a la falta de tiempo, ya sea por trabajo, muchas otras materias que estudiar, y otros proyectos que presentar, poder apoyarnos y potenciar las habilidades de cada uno y apoyarnos en las debilidades.

Identidad y logo PixelForge

Justificación del logo: este logo viene siendo usado por el equipo desde el segundo semestre de la tecnicatura

Nombre: Pixel Forge

Elegimos este nombre por dos motivos principales

1-“Pixel”: hace referencia a la unidad mínima de una imagen digital. En programación y diseño, trabajar “a nivel de píxel” implica atención al detalle, precisión y control visual.

2- “Forge” (forja, construye): evoca la idea de un taller artesanal, donde se crean cosas con técnica y esfuerzo. En este contexto, sugiere que el grupo “forja” soluciones digitales desde cero, como artesanos del código.

Pixel Forge puede interpretarse como “el lugar donde se forjan creaciones digitales”, combinando arte, lógica y tecnología.

Características visuales del logo

1. Variedad de colores

El uso de azul y púrpura con degradado transmite modernidad, dinamismo y creatividad, a la vez que los brillos y estrellas refuerzan la idea de magia digital o innovación.

2. Elemento central tipo varita o herramienta

Lo hemos puesto porque simboliza el acto de “crear” o “transformar” con precisión  y su diseño pixelado conecta directamente con el nombre y el enfoque de técnico del grupo.

3. Letras en mayúsculas blancas

Denota fuerza, profesionalismo y claridad.

El contraste con el fondo colorido hace que el nombre destaque.

Presentación y descripción del proyecto

El equipo tuvo que decidir entre dos posibilidades de proyecto, una para la asociación de Jubilados y pensionistas de Coca Cola AJUPEC y el otro para la empresa de transporte internacional Translogistica, se analizaron ambas posibilidades y según los requerimientos pedidos por la tecnicatura, consideramos mas adecuado aceptar el desafío de realizar el software para la empresa Translogistica, el cual es un poco más complejo pero adaptado a los requerimientos pedidos.

Translogística es una empresa dedicada a la coordinación y administración de operaciones de transporte internacional de mercaderías. Su actividad principal consiste en supervisar y organizar los procesos logísticos y documentales necesarios para el traslado de cargas entre países, actuando como nexo entre importadores, exportadores, despachantes de aduana, transportistas, organismos aduaneros y demás actores involucrados en el comercio exterior.

La empresa realiza el seguimiento integral de cada operación, verificando que toda la documentación requerida se encuentre completa y en regla, incluyendo facturas comerciales, listas de empaque, certificados de origen, certificados sanitarios o fitosanitarios, licencias y documentación aduanera. Asimismo, coordina los trámites de despacho, el tránsito de los camiones y la comunicación entre las distintas partes involucradas hasta la liberación y entrega de la mercancía.

Su principal función  radica en garantizar la fluidez de las operaciones logísticas, anticipando problemas, (verificando que la documentación este correcta) reduciendo demoras y brindando soluciones ante incidentes que puedan surgir durante el proceso de importación o exportación. De esta manera, Translogística contribuye a que las cargas lleguen a destino en tiempo y forma, cumpliendo con las normativas vigentes de cada país.

Para el presente proyecto, Translogística se considera una empresa de servicios logísticos internacionales cuya operativa depende del manejo eficiente de información, documentación, seguimiento de cargas y comunicación con múltiples actores externos. Debido al gran volumen de datos y al constante intercambio de información, existe la necesidad de contar con una aplicación informática que permita centralizar la documentación, monitorear el estado de las operaciones, registrar eventos relevantes y mejorar el seguimiento de cada transporte desde su origen hasta su destino final.

Problemas identificados

Actualmente, gran parte de la información asociada a las operaciones logísticas de Translogística es administrada mediante cuadernos, correos electrónicos y conversaciones de WhatsApp y  planillas de Excel. Si bien estos medios permiten llevar adelante las operaciones diarias, presentan diversas dificultades para el control, seguimiento y acceso a la información.

Entre los principales problemas identificados se encuentran:

1. Información dispersa

Los datos de una operación se encuentran distribuidos entre anotaciones manuales, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y documentación física. Esto dificulta la consulta rápida de información y aumenta el tiempo necesario para localizar datos relevantes.

2. Riesgo de pérdida de información

Las anotaciones realizadas en cuadernos pueden deteriorarse, extraviarse o contener errores de escritura. Del mismo modo, mensajes importantes pueden perderse entre conversaciones extensas de WhatsApp o cadenas de correos electrónicos.

3. Dependencia de una persona

En muchos casos, la información se encuentra centralizada en quien realiza el seguimiento de la operación. Si esa persona no está disponible, resulta más difícil acceder al estado actualizado de una carga o a la documentación correspondiente.

4. Falta de trazabilidad

No existe un registro centralizado que permita conocer de forma rápida y cronológica todas las acciones realizadas durante una operación, como envío de documentos, liberaciones, cambios de estado o incidencias en frontera.

5. Dificultad para comunicar estados a los clientes

Los clientes deben comunicarse por teléfono, correo electrónico o WhatsApp para consultar el estado de sus cargas. Esto implica una gran cantidad de consultas repetitivas y requiere que el personal responda manualmente cada solicitud.

6. Demoras en la obtención de información

Cuando un cliente solicita información sobre una operación, el personal debe revisar distintos medios de comunicación y registros para reconstruir el estado actual del transporte, generando demoras en la respuesta.

7. Escasa visibilidad para el cliente

Los clientes no cuentan con una herramienta que les permita conocer en tiempo real el avance de sus operaciones, por lo que dependen completamente de la comunicación con la empresa.

8. Dificultad para el seguimiento documental

Durante una operación intervienen múltiples documentos, tales como facturas, packing list, certificados de origen, certificados sanitarios, DUA, DUE y otros documentos aduaneros. Su manejo manual aumenta el riesgo de omisiones, duplicaciones o retrasos.

Objetivos, alcance y limitaciones

Objetivo general

Como respuesta a los problemas identificados, se propone la creación de una aplicación WEB para Translogística que permita centralizar las operaciones y dar seguimiento de las operaciones logísticas, mejorando el control de la documentación, la comunicación con los clientes y el acceso a la información en tiempo real. La solución brindará a los clientes una plataforma segura para consultar el estado de sus cargas, mientras que permitirá a la empresa optimizar sus procesos internos, fortalecer su presencia digital, promocionar sus servicios y generar mayor confianza y transparencia en la relación con sus clientes.

Objetivos específicos

- Centralizar en una sola plataforma web la información de las operaciones logísticas, que hoy está repartida entre cuadernos, planillas, correos electrónicos y WhatsApp.

- Registrar y administrar clientes, transportistas, fichas y operaciones (altas, bajas, modificaciones y consultas). Los clientes podrán ser registrados por el administrador, el operario y el vendedor.

- Hacer el seguimiento de cada carga desde que se inicia la operación hasta la entrega final, pasando por la frontera, las aduanas, la liberación y el depósito.

- Dar a los clientes un acceso seguro con usuario y contraseña para consultar sus cargas actuales y anteriores. Duda: definir cómo se diferencian las cargas actuales de las anteriores.

- Permitir el acceso desde computadoras, tablets y celulares, para consultar la información en cualquier momento y lugar.

- Guardar un historial de lo que pasa en cada operación: las fechas de cada etapa, las observaciones y las incidencias, como retrasos o controles aduaneros.

- Reducir las llamadas, correos y mensajes de WhatsApp que hoy hacen los clientes para saber dónde está su carga.

- Generar consultas, listados y reportes por cliente, por transportista y por período (semana o mes), por ejemplo para el cierre mensual con cada transportista.

- Brindar un sitio institucional que presente a Translogística, sus servicios y sus datos de contacto, para fortalecer su presencia digital.

- Contar con información ordenada y actualizada que ayude a la empresa a tomar decisiones y a controlar su operativa.

Alcance

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación web para Translogística que permita administrar y hacer el seguimiento de sus operaciones logísticas internacionales desde una plataforma centralizada. La aplicación será responsive, por lo que se podrá usar desde computadoras, tablets y celulares con un navegador.

El sistema tendrá acceso con usuario y contraseña, y cada rol tendrá sus propias funcionalidades: Administrador, Operario, Vendedor y Cliente. Los usuarios internos cargan y actualizan la información de las operaciones, mientras que cada cliente solo puede consultar las cargas de su empresa.

La aplicación incluirá:

- Sitio institucional: información de la empresa, fotos, servicios y promociones, con acceso directo a WhatsApp y al correo electrónico, para facilitar el contacto y mejorar la imagen de la empresa en Internet.

- Usuarios y roles: altas, modificaciones, consultas y bajas. Los usuarios y los clientes no se borran, sino que se deshabilitan: no pueden entrar al sistema, pero sus datos quedan guardados.

- Clientes y transportistas: registro, modificación, consulta y baja.

- Fichas de operación: la ficha que hoy se llena a mano, con los datos de la operación, la carga, el cliente, el exportador y el despachante, y un espacio para observaciones.

- Seguimiento de las cargas: registro de cada etapa (Carga, Depósito, Frontera, Aduana internacional, Aduana nacional, Liberación y Entrega) con su fecha, y del canal aduanero (verde, naranja o rojo).

- Área del cliente: consulta del estado de sus cargas y de las observaciones que la empresa decida compartir con él.

- Búsquedas, listados y reportes: por cliente, por transportista, por semana o por mes.

Limitaciones

El sistema tendrá las siguientes limitaciones:

- No hará trámites aduaneros ni despachos de forma automática.

- No se conectará con los sistemas oficiales de las aduanas uruguaya o extranjeras, ni con la plataforma LUCIA.

- No reemplazará el trabajo de los despachantes de aduana, los transportistas ni las autoridades aduaneras.

- El estado de las cargas dependerá de la información que carguen los usuarios autorizados de Translogística.

- No tendrá control sobre los tiempos de transporte, la liberación aduanera ni los problemas externos que puedan surgir.

- No hará seguimiento GPS de los camiones en tiempo real.

- No reemplazará del todo los canales que se usan hoy (WhatsApp, teléfono y correo electrónico), aunque sí busca reducir las consultas de seguimiento.

- No incluirá facturación electrónica, contabilidad ni temas financieros de la empresa.

- En esta versión no se podrá descargar la información a una planilla de Excel.

- No habrá una aplicación móvil nativa para Android o iOS: desde el celular se accederá por el navegador.

Infraestructura, servicios y dependencias

Infraestructura involucrada

- Firewall OPNsense, que controla el tráfico entre las redes y deja publicado solamente el acceso web.

- Servidor Linux AlmaLinux 9 con Docker, donde funcionan seis contenedores: el WAF (Nginx con ModSecurity), el servidor web Nginx, la aplicación (PHP 8.3 y Laravel 13), ProxySQL y la base de datos MySQL 8.0.30 con un servidor primario y una réplica.

- Servidor Windows Server 2022, controlador del dominio pixelforge.test, para la infraestructura interna de la empresa: Active Directory, DNS, políticas de grupo (GPO) y permisos de carpetas por área (Ventas, Administración y Operaciones).

- Para la entrega y la defensa: la solución se instala y se presenta en la UTU, con la infraestructura de la UTU: los servidores Linux en Proxmox y el servidor Windows en Hyper-V. En el laboratorio se trabaja con VMware Workstation.

- Para la instalación en Translogística: cuando se implemente en la oficina del Sr. Enrique Forbes, se podrá usar el servicio de hosting que la empresa ya tiene contratado en DonWeb.

Servicios necesarios

- Servidor web con PHP 8.3 y Laravel 13 para la aplicación.

- Base de datos MySQL, con respaldos y recuperación de la información.

- Active Directory y DNS en Windows Server para los usuarios y equipos de la empresa.

- Acceso administrativo a los servidores por SSH autorizado y firewall entre segmentos de red.

- Respaldos automáticos de la base de datos y la configuración con temporizadores de systemd, conservados durante siete días, además de limpieza de archivos temporales, rotación de logs y actualizaciones de seguridad automáticas.

- Monitoreo de los servidores con los registros (logs) de cada servicio; Grafana y Loki quedan para la tercera entrega.

Pendiente: confirmar si se agrega HTTPS (hoy el acceso es por HTTP), probar una restauración real desde un respaldo, dejar el acceso SSH solo con clave y pasar la infraestructura del laboratorio a Proxmox y Hyper-V en la UTU.

Dependencias externas

- Disponibilidad del servidor de la aplicación y de la base de datos.

- Conexión a Internet de los usuarios y del servidor.

- Correcta ejecución de los respaldos y de la recuperación de la información.

- Actualización oportuna de los datos por parte del personal de Translogística.

- Información que entregan los clientes, transportistas y demás participantes de las operaciones.

- Servicios externos para enlaces del sitio: Google Maps, WhatsApp y correo electrónico.

Cambios de alcance

A medida que avanzó el proyecto, el alcance tuvo los siguientes cambios, que quedan documentados como pide la letra del proyecto:

| Tema | Antes | Ahora | Motivo u origen |
| --- | --- | --- | --- |
| Descarga de la ficha a Excel | Estaba prevista en el alcance | No se incluye en esta versión | Decisión del equipo |
| Transportista | Aparecía como usuario que entraba al sistema y actualizaba el estado de las cargas (diagrama de casos de uso de la 1° entrega) | No usa el sistema: sus datos los carga el personal de Translogística | Revisión de requisitos de la 2° entrega |
| Registro de clientes | El cliente se registraba solo (diagrama de casos de uso de la 1° entrega) | Los clientes los registra el personal de la empresa (administrador, operario o vendedor) | Segunda entrevista con el cliente (20/10/2026) |
| Bajas | Se hablaba de eliminar registros | Todas las bajas son lógicas: el registro queda inactivo o anulado y se conserva | Decisión del equipo |
| Administrador del sistema (técnico) | Figuraba como perfil de usuario de la aplicación | No es perfil de la aplicación; figura solo como interesado | Indicación del profesor (27/10/2026) |
| Canal aduanero | Se mostraba solo en la etapa Frontera | Se muestra en Aduana internacional y Aduana nacional, porque la mercadería se libera en ambas | Aclaración del equipo con la información del cliente |

Identificación de interesados (Stakeholders)

Interesados internos

Translogística – Sr. Enrique Forbes, dueño y administrador (cliente de PixelForge)

Interés: Obtener mayor control sobre las operaciones, mejorar la organización de la información, aumentar la visibilidad de la empresa, la generación de reportes será de gran ayuda para organizar el trabajo (sobre todo para organizar la facturación) Además de mejorar la comunicación con los clientes ahorrando  tiempo y trabajo en llamadas y mensajes.

Operario

Interés: Manejar la documentación, actualizar estados de carga y realizar seguimiento de las operaciones todo en un mismo lugar

Vendedor (perfil previsto)

Interés: Comenzar las operaciones necesarias para una carga

Administrador del sistema

Interés: Que la aplicación y la infraestructura (software, seguridad, servidores, base de datos, respaldos y monitoreo) funcionen de forma estable y segura. Está a cargo de PixelForge como parte del servicio de mantenimiento. No es usuario de la aplicación en cuanto a su trabajo.

Interesados externos

Clientes nacionales (Uruguay) e internacionales (Brasil y Argentina): importadores y exportadores

Interés: Consultar el estado de sus cargas, acceder a información actualizada y reducir la necesidad de realizar consultas por teléfono, correo electrónico o WhatsApp, mediante el   acceso a la información de sus cargas en tiempo real desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, sin contactar directamente

Potenciales Clientes de la empresa

Interés: Conocer los servicios ofrecidos por la empresa a través del portal web institucional y establecer contacto comercial mediante WhatsApp, teléfono o mail

PixelForge

Interés: Entregar un sistema que resuelva las necesidades de Translogística, cumplir con los plazos acordados y ofrecer el mantenimiento después de la entrega.

Técnica de relevamiento seleccionada

Entrevista

La técnica principal de relevamiento utilizada fue la entrevista semiestructurada.

Esta técnica fue seleccionada debido a que la empresa posee una estructura reducida y el conocimiento del negocio se encuentra concentrado principalmente en el propietario y en el personal operativo. A través de una entrevista directa fue posible conocer detalladamente los procesos actuales, identificar los problemas existentes y relevar las necesidades del sistema propuesto. Debido a que uno de los integrantes del equipo (Federico Giménez) es operario de la empresa, y el dueño es su familiar se simplifica el contacto cuando surgen dudas

Asimismo, durante las entrevista se observaron las herramientas actualmente utilizadas para manejar  la información, incluyendo cuadernos de registro, fichas operativas y documentación asociada a las cargas.

También se analizó una aplicación desarrollada aproximadamente en el año 2006, actualmente fuera de funcionamiento, que sirvió como referencia para comprender ciertas necesidades de la empresa. La misma esta hecha en lenguaje PHP, pero da error al ingresar y no tiene mantenimientos desde el año 2006,

La realización de encuestas o entrevistas a clientes finales fue considerada durante el relevamiento. Sin embargo, el propietario de la empresa indicó que no era necesario hacerlo, que prefería tomar las decisiones sobre la aplicación él mismo sin consultar a nadie.

Análisis de viabilidad

En esta sección analizamos si el proyecto Translogística es viable, mirándolo como lo haría PixelForge si fuera una empresa de desarrollo de software que recibe el encargo de un cliente real. Además de lo técnico, lo operativo y lo legal, calculamos cuánto nos costaría hacer el sistema, a cuánto se podría vender en el mercado actual y si la ganancia superaría los costos.

El análisis corresponde a la etapa inicial del proyecto, luego del relevamiento con el cliente y antes de comenzar el desarrollo. Para que sea realista usamos lo relevado en la entrevista, los sueldos del sector y precios de aplicaciones parecidas en el mercado. Las fuentes están al final del documento.

Viabilidad técnica

El proyecto es técnicamente viable porque la solución se puede construir con tecnologías de uso libre, con amplia documentación y que el equipo conoce o puede aprender durante la tecnicatura:

- Una aplicación web en PHP y Laravel, con un área interna para la empresa y un área de consulta para los clientes.

- Una base de datos MySQL con réplica, para no perder información si falla un servidor.

- Un servidor Linux con contenedores Docker, protegido por el firewall OPNsense, que controla el tráfico entre las redes.

- Un servidor Windows Server con Active Directory, DNS y políticas de grupo para los usuarios y equipos de la empresa.

- Respaldos automáticos de la información.

Para el desarrollo y las pruebas se contará con los equipos del equipo y con la infraestructura de la UTU (Proxmox y Hyper-V), y para la instalación en la empresa con el hosting que Translogística ya tiene contratado. Las partes que el equipo todavía no domina se cubren con práctica, documentación oficial y el apoyo de los docentes, como se indica en el análisis de riesgos.

Viabilidad operativa

El sistema se podrá incorporar al trabajo diario de Translogística sin cambiar la forma en que la empresa trabaja: reemplazará los cuadernos, los correos, los mensajes de WhatsApp y las planillas por un solo lugar donde estará toda la información de cada operación.

La empresa ya tuvo una aplicación parecida que dejó de funcionar por falta de mantenimiento, por lo que conoce el beneficio de tener la información centralizada. En la entrevista del 09/09 el Sr. Enrique Forbes mostró interés y disposición para validar los requisitos. Lo que más le preguntan sus clientes es “¿cuándo cargaste?, ¿cuándo la tengo acá?”, y con el sistema el cliente lo podrá ver por su cuenta.

| Hoy (sin el sistema) | Con el sistema (previsto) |
| --- | --- |
| La información de una operación está repartida entre cuadernos, correos, WhatsApp y planillas. | Cada operación tendrá su ficha con toda la información en un solo lugar. |
| El cliente llama o escribe para saber dónde está su carga. | El cliente podrá entrar a la página y ver el estado y el seguimiento de su carga. |
| Armar un listado por mes, semana o empresa lleva tiempo y se hace a mano. | Los listados se obtendrán con búsquedas y filtros. |
| Si se pierde un cuaderno o un teléfono, se pierde información. | La información quedará en una base de datos con réplica y respaldos automáticos. |
| La empresa no tiene una página propia actualizada. | La página mostrará los servicios, el contacto y la imagen de la empresa. |

Viabilidad legal

No encontramos impedimentos legales para el proyecto:

- Las herramientas de desarrollo y de infraestructura previstas son de software libre o gratuitas (Laravel, MySQL, Docker, Linux, OPNsense, Visual Studio Code y GitHub).

- Windows Server se usará en versión de evaluación para el laboratorio y la defensa. Si la empresa lo usa en producción, necesitará su propia licencia.

- El sistema guardará datos personales de clientes y contactos, por lo que deberá cumplir la Ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales: usuarios con contraseña, permisos por perfil y datos que no se publican.

Viabilidad en el tiempo

El proyecto se desarrollará en 4 meses, desde agosto hasta la entrega final del 27/11/2026, en tres entregas (28/09, 28/10 y 27/11). El alcance se ajustó a lo que el equipo puede hacer en ese tiempo y las tareas se organizarán en un diagrama de Gantt, con reuniones de seguimiento. Por eso consideramos que el plazo es alcanzable.

Viabilidad económica

Supuestos

- Trabajamos los 4 integrantes, 6 horas por día, de lunes a sábado, durante 4 meses, como si fuera un trabajo normal.

- Contamos las horas que le llevaría el trabajo a un equipo con experiencia. El tiempo que usamos para aprender las herramientas no se cuenta como costo del proyecto.

- Solo tomamos en cuenta costos que tienen que ver directamente con el proyecto.

- Los dólares se convierten a $ 40,1 por dólar (cotización promedio del BROU).

Horas de trabajo

| Concepto | Cálculo | Total |
| --- | --- | --- |
| Días de trabajo | 26 días por mes × 4 meses | 104 días |
| Horas por integrante | 104 días × 6 horas | 624 horas |
| Horas del equipo | 624 horas × 4 integrantes | 2496 horas |

Roles y sueldos

Como marco de referencia tomamos el Consejo de Salarios, Grupo 19 (Servicios profesionales, técnicos y especializados), Subgrupo 22 (Informática). Para cada integrante fijamos un sueldo de $ 35.000 por mes por las 36 horas semanales de trabajo.

Elegimos este valor porque es realista para una empresa uruguaya que recién empieza y para un equipo sin experiencia profesional previa: está por encima del Salario Mínimo Nacional ($ 25.383 desde el 1/7/2026) y por debajo de lo que gana en el mercado un desarrollador junior con jornada completa (entre $ 55.000 y $ 70.000 por mes, según Coderhouse). Todos los integrantes cobran lo mismo, porque el trabajo se reparte en partes iguales.

| Integrante | Rol en el proyecto | Sueldo mensual (36 h) | Total 4 meses |
| --- | --- | --- | --- |
| Cynthia Amaro | Project Manager, infraestructura Linux y Microsoft, conectividad y seguridad de la infraestructura | $ 35.000 | $ 140.000 |
| Federico Giménez | Desarrollo full stack | $ 35.000 | $ 140.000 |
| Cristian Aguilar | Administración de base de datos | $ 35.000 | $ 140.000 |
| Carolina Francis | Registro documental, documentación del proyecto y respaldo de Project Manager | $ 35.000 | $ 140.000 |
| Total sueldos |  |  | $ 560.000 |

Costo del proyecto

| Concepto | Detalle | Monto |
| --- | --- | --- |
| Sueldos | 4 integrantes durante 4 meses | $ 560.000 |
| Internet | $ 600 por mes durante 4 meses: la parte proporcional al uso para el proyecto (estimado) | $ 2.400 |
| Energía eléctrica | $ 500 por mes durante 4 meses: la parte proporcional al uso para el proyecto (estimado) | $ 2.000 |
| Software y herramientas | Software libre o gratuito | $ 0 |
| Costo total |  | $ 564.400 (USD 14.075) |

No se incluyen las computadoras, porque cada integrante ya cuenta con la suya, ni el hosting y el dominio, porque Translogística ya tiene contratado su servicio en DonWeb.

Precio en el mercado

Para saber a cuánto se puede vender el sistema lo comparamos con lo que cobran hoy las empresas por soluciones parecidas:

| Referencia | Qué ofrece | Precio |
| --- | --- | --- |
| Agencias de desarrollo en Latinoamérica (tooldata.io) | Sistema web con login, panel de administración y funciones principales (MVP) | USD 15.000 a 35.000 |
| Agencias de desarrollo en Latinoamérica (tooldata.io) | Sistema completo con varios roles y permisos | USD 35.000 a 80.000 |
| Agencias de desarrollo en Latinoamérica (tooldata.io) | Sistema interno de la empresa | USD 30.000 a 150.000 |
| Desarrolladores freelance (tooldata.io) | Los mismos sistemas | Entre 30 % y 50 % menos que una agencia |
| Software Uruguay (Montevideo) | Aplicaciones a medida con Laravel y sistemas de gestión para empresas | Por cotización |
| UruCode (Montevideo) | Página web corporativa | USD 400 a 1.200 |
| Alertran, Visual Trans, LIS, Gesruta (ComparaSoftware Uruguay) | Programas comerciales de transporte y logística | Licencia por cotización |

Los programas comerciales de transporte están pensados para flotas, rutas y depósitos, y la empresa tendría que adaptarse a ellos y pagar una licencia. Nuestro sistema estará hecho a medida para la forma de trabajar de Translogística: fichas de operación, despachantes, canal aduanero en las dos aduanas y consulta de cargas para sus clientes.

Precio de venta y ganancia

Como somos una empresa que recién empieza, elegimos un precio bajo y competitivo: USD 20.000. Queda por debajo de lo que cobra una agencia por un sistema de este tipo y dentro del rango de un desarrollo freelance.

| Concepto | Monto |
| --- | --- |
| Precio de venta | $ 802.000 (USD 20.000) |
| Costo del proyecto | $ 564.400 (USD 14.075) |
| Ganancia | $ 237.600 (USD 5.925) |
| Ganancia por integrante | $ 59.400 |

La ganancia superaría los costos, por lo que el proyecto es viable económicamente. Además el precio es competitivo frente al mercado: queda por debajo de lo que cobra una agencia por un sistema con varios roles y permisos.

Otros beneficios para PixelForge

- Experiencia: el equipo ganará experiencia real con Laravel, Docker, Linux, Windows Server, réplica de bases de datos y seguridad, lo que nos permitirá tomar proyectos más grandes y cotizar mejor.

- Mantenimiento: después de la entrega se podrá ofrecer un servicio de mantenimiento mensual, que la empresa valora porque su aplicación anterior dejó de funcionar por falta de mantenimiento.

- Producto reutilizable: la misma base sirve para otras empresas de logística y transporte, por lo que un segundo cliente costaría mucho menos.

- Recomendaciones: un cliente conforme trae nuevos clientes y suma un caso real a nuestro portafolio.

Conclusión

Luego de analizar el proyecto desde lo técnico, lo operativo, lo legal, el tiempo y lo económico, concluimos que es viable. Se puede construir con tecnologías libres y conocidas, responde a una necesidad real de Translogística, se ajusta al plazo de la tecnicatura y, vendido a un precio competitivo, la ganancia superaría los costos. Además le dejaría al equipo experiencia y la posibilidad de seguir trabajando con el cliente y con otras empresas del sector.

Fuentes

- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Consejos de Salarios, Grupo 19, Subgrupo 22 – Informática. https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/tematica/22-informatica

- Calculatam. Laudos y salarios mínimos por sector en Uruguay 2026 (Salario Mínimo Nacional). https://calculatam.com/uy/laudos

- Coderhouse. Sueldo de desarrollador full stack en Uruguay 2026. https://www.coderhouse.com/sueldos/sueldo-desarrollador-full-stack-uruguay-2025

- Tooldata. ¿Cuánto cuesta una app o web en 2026? Precios en Latinoamérica (freelance vs. agencia). https://tooldata.io/blog/cuanto-cuesta-desarrollo-aplicacion-web-2026-latam

- Software Uruguay. Software de gestión y desarrollo a medida. https://softwareuruguay.com/

- UruCode. ¿Cuánto cuesta una página web en Uruguay? Guía de precios 2026. https://urucode.com/blog/cuanto-cuesta-una-pagina-web-en-uruguay

- ComparaSoftware Uruguay. Software para transporte. https://www.comparasoftware.com.uy/transporte

- Datos Uruguay. Cotización del dólar (promedio BROU). https://datosuruguay.com/dolar

- Ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales. https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18331-2008

Análisis de riesgos

Riesgos relacionados con el equipo de desarrollo

R1. Falta de disponibilidad de los integrantes

Descripción: Todos los integrantes del equipo trabajamos  además de estudiar, lo que puede reducir el tiempo disponible para el desarrollo del proyecto.

Probabilidad: Alta

Impacto: Alto

Mitigación:

- Definir cronogramas realistas.

- Repartir tareas según disponibilidad.

- Realizar reuniones periódicas de seguimiento.

- Priorizar funcionalidades esenciales.

R2. Materias previas pendientes

Descripción: Algunos integrantes poseen asignaturas pendientes de semestres anteriores (Ingeniería y Conectividad). En caso de no aprobarlas, podrían no estar habilitados para presentar el proyecto final.

Probabilidad: Media

Impacto: Alto

Mitigación:

- Planificar el estudio de las materias pendientes.

- Distribuir el conocimiento del proyecto entre todos los integrantes.

- Mantener documentación actualizada para evitar dependencia de una sola persona.

R3. Falta de experiencia en herramientas nuevas

Descripción: Parte del equipo posee experiencia limitada en herramientas como GitHub, Docker y metodologías de trabajo colaborativo. Ya que siempre usábamos el drive

Probabilidad: Alta

Impacto: Medio

Mitigación:

- Realizar capacitaciones y prácticas previas.

- Utilizar proyectos de prueba.

- Comenzar la implementación de estas tecnologías desde etapas tempranas.

R4. Conocimientos limitados de Linux

Descripción: Debido a dificultades académicas relacionadas con la falta de continuidad docente en determinadas asignaturas, algunos integrantes poseen una base limitada en Linux.

Probabilidad: Media

Impacto: Medio

Mitigación:

- Realizar prácticas complementarias.

- Utilizar documentación oficial, uso de aplicaciones con IA.

- Compartir conocimientos entre los integrantes del grupo.

Riesgos relacionados con el cliente

R5. Cambios en los requisitos

Descripción: Durante el desarrollo podrían surgir nuevas necesidades o modificaciones en los requerimientos planteados inicialmente.

Probabilidad: Alta

Impacto: Medio

Mitigación:

- Validar requisitos periódicamente.

- Utilizar prototipos y reuniones de seguimiento.

- Documentar formalmente los cambios solicitados.

R6. Información incompleta durante el relevamiento

Descripción: Algunos procesos de la empresa podrían no haber sido detallados completamente durante las entrevistas iniciales.

Probabilidad: Media

Impacto: Medio

Mitigación:

- Realizar entrevistas complementarias.

- Analizar documentación existente.

- Validar modelos y flujos de trabajo con el cliente.

Riesgos técnicos

R7. Problemas de integración entre componentes

Descripción: Pueden aparecer dificultades al integrar frontend, backend y base de datos.

Probabilidad: Media

Impacto: Alto

Mitigación:

- Desarrollar prototipos tempranos.

- Realizar pruebas continuas.

- Implementar integración gradual de componentes.

R8. Pérdida de código o documentación

Descripción: La información del proyecto podría perderse por errores de almacenamiento o mal control de versiones.

Probabilidad: Baja

Impacto: Alto

Mitigación:

- Utilizar GitHub para control de versiones.

- Mantener repositorios actualizados.

- Realizar respaldos periódicos.

R9. Calidad de los datos históricos

Descripción: Parte de la información existente se encuentra almacenada en cuadernos y registros manuales, lo que puede provocar errores o inconsistencias durante la carga inicial de datos.

Probabilidad: Alta

Impacto: Medio

Mitigación:

- Validar la información antes de migrarla.

- Implementar controles de integridad en el sistema.

- Realizar pruebas de consistencia.

R10. Caída de la máquina virtual de la aplicación

Descripción: El WAF, la aplicación y la base de datos funcionan en una sola máquina virtual. Si esa máquina falla, toda la aplicación queda fuera de servicio.

Probabilidad: Baja

Impacto: Alto

Mitigación:

- Respaldos automáticos de la base de datos, la configuración y los archivos.

- Procedimiento de recuperación documentado y probado.

- Snapshots de la máquina virtual antes de cada cambio importante.

R11. Acceso a la aplicación sin cifrado

Descripción: El acceso a la aplicación es por HTTP, sin certificado, por lo que los usuarios, las contraseñas y los datos personales viajan sin cifrar.

Probabilidad: Media

Impacto: Alto

Mitigación:

- Evaluar la incorporación de HTTPS para la entrega final.

- Usar la aplicación solo dentro de redes controladas mientras no tenga HTTPS.

- Inspección de las solicitudes con el WAF (ModSecurity y OWASP CRS).

Conclusión

El proyecto presenta un nivel de riesgo global medio, siendo los factores más importantes la disponibilidad de tiempo de los integrantes, las materias pendientes, el aprendizaje de nuevas tecnologías (GitHub y Docker) y los posibles cambios en los requisitos del cliente. Sin embargo, todos los riesgos identificados pueden mitigarse mediante planificación, capacitación, seguimiento continuo y una comunicación constante con Translogística.

Metodología de trabajo utilizada

Se seleccionó la metodología ágil Scrum para la organización del proyecto debido a que permite desarrollar el sistema de forma incremental, entregando funcionalidades en etapas cortas de tiempo y obteniendo retroalimentación continua por parte del cliente.

La elección de Scrum resulta adecuada para este proyecto porque durante el relevamiento se identificó que los requisitos pueden sufrir modificaciones a medida que el cliente visualice los prototipos y las funcionalidades implementadas. Asimismo, existe el riesgo de que aparezcan nuevas necesidades durante el desarrollo, por lo que se requiere una metodología flexible que permita adaptarse a los cambios sin afectar significativamente la planificación general.

Además, los integrantes de nuestro equipo debemos dividir nuestro tiempo en actividades laborales y estudios, por lo que Scrum facilita la organización del trabajo mediante la división de tareas en pequeños objetivos, y permite  realizar un seguimiento  del avance y detectar problemas de forma temprana.

La participación frecuente del cliente también favorece la utilización de Scrum, ya que nos permite validar los requisitos, revisar los prototipos y confirmar que las funcionalidades desarrolladas sean la adecuadas para las necesidades de Translogística.

Scrum resulta conveniente debido a que la aplicación posee distintos módulos que pueden desarrollarse, tales como la administración de usuarios, clientes, transportistas, operaciones, estados de carga, documentación, reportes y portal institucional, y nos permiten entregar versiones funcionales del sistema desde etapas tempranas del proyecto.

Herramienta utilizada para organizar el proyecto: GitHub Projects

Al comienzo del proyecto evaluamos Asana y Jira, pero se vencieron las licencias gratuitas, por lo que elegimos GitHub Projects como herramienta para organizar el proyecto. Está integrada al mismo lugar donde guardamos el repositorio, es gratuita y todos los integrantes del equipo pueden verla y actualizarla.

A través de esta plataforma es posible crear tareas, asignar responsables, establecer prioridades, indicar la duración de cada tarea y sus tareas precedentes, y realizar el seguimiento del avance del proyecto. Allí cargamos las 114 tareas de la planificación, repartidas entre las tres entregas.

La herramienta facilita la aplicación de la metodología Scrum, permitiendo organizar las actividades de cada sprint, visualizar el estado de las tareas y controlar el cumplimiento de los objetivos planteados en cada etapa del desarrollo. Esto es especialmente importante porque los integrantes combinamos actividades académicas y laborales, y nos permite mantener un registro actualizado de lo realizado y reducir el riesgo de olvidos.

Complementariamente, utilizamos GitHub como herramienta de control de versiones y almacenamiento del código fuente y de la documentación, lo que permite controlar los cambios realizados y facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes.

Historial de sprints y flujo Kanban

El historial de sprints y el flujo de trabajo del proyecto se registran en el tablero de GitHub Projects, donde cada tarea avanza por sus distintos estados hasta completarse. Se puede consultar en el siguiente enlace:

https://github.com/orgs/PixelForge-proyecto/projects/4/views/6

Planificación general del proyecto

La planificación de este proyecto es la siguiente: decidimos hacer en conjunto las tareas que involucran a todo el grupo en general, como la elección del proyecto, la designación de roles, la elaboración de preguntas para la entrevista (considerando importante la información que cada uno necesite) , la elección del motor de Base de Datos o la Metodología Ágil a usarse etc.  luego cada integrante se dedico a las tareas asignadas por rol, compartiendo este trabajo con el grupo en la clase de tutorias correspondiente. (Por ejemplo la planeación de la Base de Datos los jueves con el docente Bolsi ) de esta forma todos estamos en conocimiento y compartiendo las actividades sin desorganizar el trabajo. Antes  de la primera entrega se hará una reunión especial para una puesta a punto y ver si es necesario cubrir algo que este pendiente.

Esta es la lista de tareas

El cronograma completo del proyecto (diagrama de Gantt), con las fechas, la duración y las tareas precedentes de cada actividad, se puede consultar en GitHub Projects en el siguiente enlace:

https://github.com/orgs/PixelForge-proyecto/projects/4

Fase 1. Inicio y Organización

1. Evaluación de las propuestas disponibles.

2. Selección del proyecto (Translogística.)

3. Asignación de roles y responsabilidades dentro del equipo

4. Definición de la metodología de trabajo; reuniones en clase, virtuales, comunicación constante por WhatsApp

5. Selección de metodología de trabajo (Scrum).

6. Evaluación y selección de herramientas de trabajo( ver licencias, posibilidades, conveniencias, complejidad del software)

7. Creación cuentas de GitHub, creación del repositorio Github, aprender a usar el software

8. Definición de la estructura documental.

9. Definición de la nomenclatura de documentos.

10. Definición del mecanismo de control de versiones.

11. Creación de plantillas documentales (actas de reunión, documento con normas pedidas)

Fase 2. Relevamiento de Información

1. Identificación inicial de los interesados (stakeholders).

2. Selección de las técnicas de relevamiento (entrevista semi-estructurada)

3. Preparación de la entrevista con el cliente.

4. Coordinación de fecha y hora para la entrevista.

5. Realización de la entrevista.

6. Registro de las actividades de relevamiento.

7. Elaboración de actas de reunión.

8. Desgravación y análisis de la entrevista.

9. Organización de la información obtenida.

Fase 3. Análisis de datos y Requisitos

1. Identificación del problema. (por que es necesaria la aplicación y que problema soluciona, ventajas)

2. Elaboración de la descripción del proyecto

3. Definición del objetivo general.

4. Definición de los objetivos específicos.

5. Determinación del alcance

6. Identificación de limitaciones.

7. Identificación definitiva de stakeholders

8. Obtención de requisitos funcionales.

9. Obtención de requisitos no funcionales.

10. Identificación de la fuente de cada requisito.

11. Clasificación y priorización de requisitos.

12. Definición de criterios de aceptación.

Fase 4. Modelado y Diseño Inicial

1. Identificación de actores del sistema.

2. Elaboración de casos de uso iniciales.

3. Selección de diagramas UML a utilizar.

4. Selección de la arquitectura de software.

5. Selección y justificación de tecnologías.

6. Definición de la estructura del proyecto.

7. Diseño inicial de autenticación.

8. Diseño inicial de autorización.

9. Diseño inicial del frontend.

10. Análisis inicial de seguridad basado en OWASP.

Fase 5. Base de Datos

1. Selección y justificación del motor de base de datos.

2. Configuración del entorno de trabajo.

3. Identificación de entidades y relaciones.

4. Elaboración del Diagrama Entidad Relación.

5. Construcción del modelo relacional normalizado a 3FN.

6. Elaboración del diccionario de datos.

7. Creación de scripts de base de datos.

8. Creación de scripts de tablas y relaciones.

9. Conexión inicial entre PHP y la base de datos.

Fase 6. Infraestructura y Redes

1. Selección del sistema Windows Server.

2. Definición de requerimientos del servidor.

3. Definición de servicios a implementar.

4. Definición de usuarios y roles de Windows Server.

5. Instalación y configuración del servidor Linux.

6. Configuración de particionado y actualizaciones.

7. Instalación de paquetes básicos.

8. Creación de usuarios del sistema.

9. Configuración de acceso SSH seguro.

10. Instalación de Docker.

11. Configuración de contenedores.

12. Instalación del servidor web en contenedores.

13. Instalación del motor de base de datos en contenedores.

Transcripción de las entrevistas con el cliente

Primera entrevista – 09/09/2026

Fecha; 09/09/2026

Lugar: Montevideo, Pérez Castellano, Oficina de la empresa

Participantes por parte PixelForge: Carolina Francis, Federico Giménez

Participantes por parte de la empresa: Enrique Forbes

Hora de inicio:15:30

Hora de finalización: 18:00

Dividimos esta entrevista en bloques para facilitar la compresión por parte del cliente, y organización por nuestra parte. Esta es la desgrabacion literal de la entrevista

Contexto de la empresa

1. ¿Cuál es la misión principal de Translogística, a que se dedica?

Carolina: hablemos de funcionamiento…  de la empresa quienes son lo clientes…

Enrique: Te voy a decir todos los involucrados: tenés un importador, un exportador, un despachante uruguayo, un despachante extranjero que puede ser brasilero, argentino, tenés un transportista, tenés un camionero, tenés una aduana uruguaya, una aduana brasilera, y el despachante de frontera, Vos en frontera tenés aparte dos . Yo cuando hablo del despachante uruguayo me refiero al que esta acá

Cuando hablo del despachante uruguayo normalmente me refiero al despachante que esta normalmente en  Montevideo, pero ese despachante normalmente tiene representantes en cada frontera que usa. Siempre hay varios involucrados de un lado y del otro, entonces vos tenés aparte del despachante uruguayo, y el despachante brasilero también tenés el despachante de frontera uruguayo y brasilero, porque muchas vos cuando estas iniciando la carga, estas solicitando los documentos, eso te lo da el exportador, ahí comienza el trabajo, después cuando la carga se esta realizando vos tenés que pedir la otra parte de la documentación que la hacen los despachantes como ser: certificado de origen, licencias, certificados… por ejemplo acá la madera no puede entrar si no esta tratada, entonces tenés que pedir el certificado de fumigación, eso normalmente lo hace el despachante, entonces vos tenés que estar al tanto, el exportador que te pase los documentos, facturas, paccking,  y después tenés que estar presionando también al despachante de ese exportador solicitándole certificado  de origen, certificados de mercadería, análisis, una nota fiscal que es la que autoriza al camión para trasladar por ejemplo en Brasil, hay un tramite que en Brasil se llama DUE, y acá en Uruguay se llama DUA eso también es por medio del despachante brasilero, entonces; vos te tenés que encargar que este toda esa documentación, que la de el importador, tanto de un lado como del otro, según sea la operativa, que la tenga el importador, porque el importador con todos esos documentos va a poder hacer su despacho, entonces en ese momento donde vos le entregas toda al importador, también tenés que estar en contacto con el despachante del importador que reciba todo, que no le falte nada, que este todo de acuerdo a la normativa, porque es el quien tiene que presentar las cosas, en la aduana y que la aduana este de acuerdo con las numeraciones, con los valores, con lo que estas declarando, por ejemplo en la factura de Brasil los muebles vienen con herrajes, y pasa a veces que te ponen “made in Brasil”, y cuando sale en frontera un canal, canal rojo, que el fiscal quiere revisar por ejemplo se encuentra que los herrajes que están en las bolsitas dicen “made in china”

Carolina- Ahí se complica…

Enrique: si ahí se complica ahí te trancan la operativa, el camión queda preso, queda presa la mercadería, hay que solucionar, si es del lado uruguayo queda todo como medio colgado, porque tenés que hacer intervenir la parte brasilera que es el cliente el que esta declarando que dice Brasil cuando hay un herraje que dice “made en china”, que tenia que haber declarado con un certificado de origen o factura… herraje … Eso a veces pasa a veces no pasa, pero pasa muchas veces

Carolina: Claro

Enrique: Entonces vos tenés que estar  continuamente arriba que lo que hacemos nosotros, miramos lo papeles, solicitamos, el despachante tiene que ver eso, solicitaron certificados, tenemos que estar arriba de todo porque si el camión llega a frontera y no tiene el despacho, el camión no puede ingresar a aduana y ahí te empieza a presionar el transportista, porque dice: “porque no entra, yo quiero liberar, yo quiero…” entonces tenés que estar con la documentación

¿Cuando tenés el DUA?, bueno ta mañana…

Avisando, estacionando el camión, todos lo pasos, te comunicaron no te comunicaron, si.. no.. porque si no avisas nadie avisa… ah pero yo le aviso cuando le paso el mail…   ta bárbaro.. pero de repente pasa el mail, y hace un día, entonces vos vas llevando esa operativa, y después vas preguntando como va la liberación, estas al tanto, ingresos… egresos eso ta estas al tanto con las páginas de la aduana, Brasil tiene una pagina, Uruguay tiene una página.. por eso también están los despachantes porque cada tramite lleva un proceso, y el despachante de dice: este proceso ya esta iniciado, ahora estamos esperando el canal, ahora estamos esperando que numere el otro certificado, entonces siempre hay que esperar, cuando ya ves que está saliendo todo te dicen  canal, estas esperando el canal, de repente son las dos de la tarde y están  esperando el canal, y son las seis de la tarde y seguís esperando el canal, entonces de repente de dicen no hay canal .. Ahh es que nadie me aviso…

Por eso te digo no es una intermediación entre un importador y un exportador..

Carolina: es agilitar todos los tramites…. Es mucho mas que eso

Enrique; Hay una logística, que no es una logística, yo a veces le digo a el (refiriéndose a Federico) es un trabajo que vos lo decis… vos lo hablas… dicen a este no hace nada y mas unos años atrás… este no hace nada… trabaja desde la casa…

Carolina: a veces trabajar desde la casa es hacer mas de lo que uno haría en otro lugar

Enrique: te dicen asi… anda a saber… no haces nada… y yo le decía a el (refiriéndose a Federico) este trabajo es muy engorroso, engorroso por que no es una cosa, en un movimiento hay infinidad de cosas… te dicen “yo no puedo estar en todo…” yo se que vos no podes estar en todo, pero si esto no lo hacemos, esto se tranca, esto no corre, entonces terminas diciéndole a el: “vos, preocupate, no le calentes porque gracias a Dios por eso nosotros tenemos trabajo, poque yo tengo una empresa de transporte, no tengo camiones pero tengo esto, porque pasas por todo es y porque uno quiere coordinarla, organizarla.. que el camion… Si ellos trabajan conmigo… o los transportistas…porque los camiones no se trancan, los clientes trabajan conmigo, también poque yo no soy el transportista real porque, por que yo doy soluciones a eso, los camiones de ellos no se trancan en frontera, no demoran en frontera, ni se demoran en cargar, ni se demoran en descargar. Valorar todo eso, hay millones de pasos en el medio y no tenés por que saberlo…

Carolina: claro al cliente le interesa que la carga llegue en tiempo forma

Enrique: claro… ¿cuándo cargaste?,¿cuándo la tengo acá? Es eso… lamentablemente es eso.. ¿Cuándo cargaste?, ¿Cuándo la tengo acá? (refiriéndose a lo que sus cliente necesitan y les interesa)

Carolina: es que es así el trabajo hecho.. lo demás a ellos no les interesa…

Enrique: Exacto, por eso digo es una asesoría cuando tu presentas la empresa, después es mas que una asesoría…

Carolina: es mucho más, es un trabajo bastante complejo…

Enrique: Es una logística de todo, de saber dónde pongo la mercadería en un depósito, es una logística de movimiento, de tramites, de sistemas..

Carolina: Entonces lo que vamos a tratar de hacer es que la aplicación sea lo mas adaptada posible a lo o que podemos manejar… o sea como hay tantas variantes…

Enrique: si tiene que ser simple

Carolina: como hay tantas variantes…tanta variedad de documentos… lo mas importantes es hacer lo mas simple que de el mejor resultado, ya que son tantos papeles, hagamos la ficha que este pronta

Enrique: Exacto, yo encuentro que esta el sistema y todo lo demás, pero yo soy de la vieja escuela para mi no hay mejor que lapiz y papel

Yo tengo acá …. (muestra su cuaderno)

Como le digo a el (refiriéndose a Federico) para nosotros esto es fundamental: Con que transportista lo estamos haciendo, porque trabajamos con varios transportistas, el nombre del cliente, tipo de importador, ponemos el numero de factura, ponemos el numero del CRT, porque el numero del CRT es un poco lo que da inicio a la numeración del transporte, es el movimiento de transporte, pongo los datos de la carga, y después acá arriba(mostrando el cuaderno donde tiene anotado) le pongo… el día que se carga, el día que esta en frontera, el día que libera y el día que es entregado

Carolina: Perfecto

Enrique: Eso en si es como le digo, al cliente, si ustedes quieren que el cliente ingrese, para poder ver seria fabuloso, y creo que es esto

Nota: esos datos anteriores son los que seria adecuando que el cliente pueda ver.

Carolina: Esto es muy importante… Estos que son los importantes los tenés bien, sabes cuales son( dirigiéndose a Federico)

Federico: Si esto todo en la ficha… y dice también cuáles son los despachantes, todo…

Carolina: La idea es hacer una aplicación que tenga dos utilidades una tal cual habíamos hablado, una para publicitar la empresa, que los clientes puedan ingresar, y tomar información de lo que esta pasando con su pedido, y también para un registro de ustedes, tener la documentación

Enrique: Seguro yo le decía a Federico que seria bueno, tener la ficha en el sistema con algo nuestro..

Carolina; Si si algo accesible a ustedes

Enrique, que exista.. no se como decirte la web

Carolina: si, si la aplicación

Enrique: la aplicación alimentarse de la ficha automáticamente, cosa que uno va agregándole datos a la ficha, y automáticamente la aplicación se va.. actualizando.

Carolina: Ahora me queda mucho mas claro, en el procedimiento que hay que hacer es un montón, pero lo que precisamos en la aplicación no es tanto

2-¿Qué tipo de clientes atienden (importadores, exportadores, empresas locales)?

Carolina; esta contestada.. a todo tipo de clientes

Enrique: seguro acá en Uruguay son locales, también tenemos clientes de Brasil, que terminan contactando al cliente uruguayo

3-¿Cómo funciona actualmente el proceso de pedidos y coordinación?

Esta pregunta estaba para hacerse, pero la consideramos contestada con la primera

4-¿Qué problemas enfrentan hoy al llevar todo en cuadernos? ¿En que podría mejorar eso la aplicación que proponemos?

Enrique: por lo que hablamos hoy (refiriéndose a la primer pregunta)darle ese servicio al cliente.. (que pueda comprobar el estado de su carga)

Ta si después el cliente ve o no de usarla pero es un problema del cliente pero hoy en dia… el cliente quiere saber algo, va a la aplicación, no tiene porque llamarte…

Carolina: Esa es la idea

5-¿Cómo reciben los pedidos de los clientes? Como es la comunicación con los clientes?

Por llamada, aunque cada vez te llaman menos y cada vez se usa mas el mail o el whatsap

6-¿Cómo registran la información de cada carga (origen, destino, tipo de producto)?

Carolina: dijimos que esto es a través de la ficha…

Enrique: si cuaderno

7-¿Cómo se asigna un transportista a cada pedido?

Enrique: el transportista es un tema logístico, uno lo va sabiendo… donde tenemos mas fuerza, donde tenemos mas presencia, o el tipo de camión que te piden o el tipo de frontera que quieren cruzar, o si quieren rápido, o quieren deposito, en Brasil o en Argentina entonces según lo que te van pidiendo es el transportista, nosotros actualmente en Brasil trabajamos con (detalla empresas) después con (detalla las empresas) que son uruguayas que trabajamos tanto en Argentina como Brasil, en total mas o menos son 10 transportistas con los que  trabajamos nosotros

8-¿Qué pasos siguen desde que reciben un pedido hasta que la carga llega al destino?

Enrique: varia según cada pedido

Roles y actores

9-¿Quiénes son los principales usuarios del sistema (administrativos, operario y vendedor)?

Esto es en cuanto al ingreso de ustedes de la empresa.

Enrique: ¿Pero, desde la aplicación es solo operativos no?

Carolina: yo me refiero con rol, como por ejemplo que hubiera un administrativo, y un operario, por ejemplo, en cuanto al manejo de la producción interno, si vamos a poner dos roles, tres roles.

Enrique: para ingresar datos puede ser cualquiera.

, Carolina: podemos hacer que el administrativo tenga mayor, mayores permisos de acceder a todo, pero el operario no, que solo pueda acceder a determinada información.

Enrique: El operario es que te esta manejando toda la operación desde que se inicio, el administrativo termina manejando, valores.

Por ejemplo ahora serian ustedes dos,

Enrique: yo tengo la parte administrativa, ventas y operativa, y el tiene la parte operativa.

Carolina, si tuviéramos un acceso diferente(a la aplicación) si fuera ese sistema, que vos sos el administrador y el es el operario, al entrar en la aplicación se discriminaría por rol entonces el administrativo tendría más acceso, a toda la parte que tiene el pero además a la parte de cobranzas. Y el (Federico) va a tener acceso solamente a la parte operativa. A eso me refiero con roles, a separar lo que puede hacer cada uno en la aplicación. Entonces podemos poner 2 o tres roles según..

Enrique: si si ahí no hay problema

Carolina: ahora que aclaramos el tema del ingreso por roles

Federico: el vendedor por ejemplo el DUA..¿ Eso le importa? Ta ponele, nosotros porque somo dos, pero el dia de mañana traes a un vendedor..

Enrique: no al vendedor le interesa la carga y … y ta se lo pasa al operativo y ta

Federico: por ejemplo el vendedor no tendría el permiso

Carolina: lo podemos dejar pronto y en caso de que aparezca lo agregamos

Enrique: el vendedor solo el inicio

Carolina: lo que queremos dejar en claro, es esto para que no tengan todos acceso a todo, así la persona que le corresponde ira a donde le corresponde

¿Que tareas realiza cada rol?.

Que tarea realiza cada rol todavía no esta a bien definido, me parece

Enrique: el administrativo, vendedor y operativo.

Federico: el administrador puede hacer todo

Carolina: ¿A que te réferis con todo? Vamos a detallarlo un poco para que quede más claro…

Enrique. El administrador que haga todo, ventas administración y operativa, y el operativo hace solo operativa

Carolina: el operario hace solo operativa, después definimos operativa para que quede mas claro..

Y el vendedor, que dejamos el rol vacío por si quieren ingresar a alguien ya queda programado…lo dejamos pronto aunque no tengamos a nadie para ingresar en el momento

Enrique: lo que pasa es que el vendedor solo puede dar inicio a una gestión, pero no sigue… ¿me explico? El vendedor lo único que…

Federico: podemos darle permiso que pueda realizar la ficha nada mas

Enrique, el vendedor informa la carga te da algunos datos, quien es el despachante.. y después el operativo es el que inicia la operativa, controla la documentación y la cierra

El administrativo lo único que hace es cuando se cierra la carga darle la ficha para que haga la factura a el cliente

Carolina: entonces vamos a ver bien que hace cada rol, porque lo tenemos que programar, lo tenemos que llevar aun documento, donde va a estar todo especificado, y eso se pasa a la parte de programación, para poder comenzar con esto tenemos que tener bien detallado todo para no tener que hacer y deshacer lo cual da mucho más trabajo, y se puede complicar.

Que información va a registrar cada uno lo vemos después en la ficha. Que datos debería guardar el sistema que es esto básicamente (señalando el cuaderno)

10-¿Qué tareas realiza cada rol?

(Estas preguntas están para decidir bien que hará cada uno)

En primer lugar el administrador puede hacer todo incluso la parte de pasar presupuestos y facturación y el operario solamente se encargaría de la logística y documentacion

11-¿Qué información necesita ver cada uno?

(de aquí investigar que documentación están utilizando, que datos de esa documentación guardaremos en el sistema, para luego ver quien puede ver que cosas)

. Requerimientos funcionales del software

12-¿Qué datos debería guardar el sistema (clientes, cargas, transportistas, estados de envío)?

Con respecto a los clientes: quien los registra? La empresa Translogic?

Ellos deben estar ingresados en la aplicación para poder entrar

El cliente es una cosa y el transportista es otra

Carolina: la persona que se  encarga, la persona que entra a la página a ver su información

Enrique: el cliente.

Carolina: El cliente es una empresa que les pide a ustedes un flete para transportar determinandos productos

Enrique: un importador, un exportador el cliente es eso

(Falta parte un poco confusa, no salió en la grabación)

Enrique: El cliente a vos te llama para sacar o para traer, te da peso bruto, te da volumen, te da que tipo de bultos son pueden ser pallets, según los datos que le cliente te da vos sabes si en un carga consolidada, o si es un camión completo, Según el tipo de carga el te va a decir, cualquier tipo de camión, o te puede pedir algún tipo de camión especial-  un sider un furgón, una carreta, si es un camión grande, si es un camión chico, pero es cuando el cliente te empieza a dar los datos, tu ya vas viendo que es lo que vas necesitando. Entonces cuando te dicen quiero que me pases cotización del flete, hasta ahí llego tu comunicación con el cliente, le decís: dame un rato que paso, si tu es un número que ya no estás trabajando, según lo datos que dieron me comunico con uno o me puedo comunicar con dos o tres y le pregunto: hay esta carga así, así así asa… pásame un precio o según lo que el te esta ofreciendo vos ya tenés los valores y vos decidís con que valor vos vas a trabajar, Entonces yo hago mi cotización, y se la paso al cliente. El cliente me dice que si o que no.

Carolina: Perfecto, ahora se entendió mucho más claro

¿Con respecto a los clientes, cuando ellos quieran consultar datos, necesitaran un usuario y una contraseña, para ingresar…?

Enrique: seguro, si ahí habla con Federico que la tiene más clara..

Carolina; ¿entonces los clientes los ingresan ustedes a esa base de datos?

Federico: Ese es el tema. Lo que queríamos saber

Carolina: queríamos saber eso,

Federico; yo puedo responder pero no tengo idea, podemos hacer que ellos se ingresen y queden automáticamente en la base de datos o podemos ingresarlos nosotros, la única diferencia es que si lo hace automático lo hacen ellos, se ingresan ellos y quedan directamente

. lo otros es que van a llamar o los tenés que ingresar vos

Carolina: datos como empresa, dirección, teléfono, igual podemos averiguar bien que es lo mas seguro

Enrique: que seria lo mas seguro, mas adecuado. Lo mas adecuado, que pasa si vos tenés que ingresar al cliente, cada vez que ingresan uno nuevo--- por ejemplo hay empresas que trabajan con mas de una persona, entonces cada vez que ellos quieran hacer que uno vea algo dependen de que vos este… lo tengas registrado

Federico: por eso te decía el otro no, el otro automáticamente se registran

Enrique: por eso te digo no sé que es lo más adecuado

Federico: y es lo mismo

Enrique; vos ingresando vos lo datos, y controlas vos las cosas, ellos ingresando las cosas, no controlas eso… no se si es algo adecuado o no

Federico: no, controlar lo vamos a poder controlar…

Carolina: Claro poque al tener la base de datos podemos controlar quien se registró y quien no y todo lo demás

Federico: podes ver todo, ahí es como nos parezca a nosotros, si queremos nosotros, estar ingresándolos a lo nuevos o que directamente lo hagan ellos, es lo mismo. El control lo tenemos en los dos métodos

Enrique: para mi es independiente, lo único que veo. Por lo poco que entiendo, la diferencia es que con uno, tenés que estar vos haciendo las cosas y el otro…

Federico: Exacto

Carolina: Bueno vamos a poner que en primera instancia se decidio que los clientes se ingresan ellos mismos.

13-¿Necesitan generar documentos (ej. comprobantes, reportes, PDFs)?

Por ejemplo me interesa saber los fletes que se hicieron la ultima semana

Enrique: pero ¿eso es para la empresa?

Carolina: Si esto es interno de la empresa. La información de la empresa no la va a ver más nadie que la empresa. Es interna

Enrique: Ya ahí me estas preguntando ¿que me gustaría a  mi?

Federico: Claro

Enrique: Claro y si yo puedo ver, por ejemplo: cuando vas a cerrar el mes… Al cerrar el mes ves la cargas que hiciste, y poderlo discriminar por transportista, por cliente seria fabuloso..

Carolina: Eso podemos hacerlo

Enrique: y poder discriminar la carga por mes otra cosa más que sería fabulosa..

Carolina: es que se puede hacer, por mes por semana, por transportista, se puede hacer por montos, se puede hacer por lo que nosotros decidamos hacerlo

Enrique: ¿Que es preferible?

Carolina: podemos hacer dos o tres opciones, igual no hay apuro por responderlo ahora, …

Federico: lo hacemos mensual y por cliente.

Carolina: Puede ser por cliente… capaz que le damos tiempo a que el vea que es lo mas le conviene

Enrique: para mi serian tres: mensual, por cliente, por transportista

Carolina: (hablando con Federico) claro poque hacemos las vistas y que le salgan automáticamente los listados. Podemos hacer que se imprima o …

Enrique: Así hacemos por ejemplo cierre del mes, tipo está el transportista

Carolina: Bien

Federico: perfecto, vamos a ponernos en campaña

14-¿Qué consultas son más frecuentes (por cliente, por fecha, por destino)?

En este sentido la pregunta va por el lado de que información tienen que ver las personas en la página…  Por ejemplo: yo soy la empresa Sony que hizo un pedido, y quiero ver donde esta mi flete

Enrique: para mi fabuloso… lo mas importante que el cliente va a querer ver serían los datos: día de carga, día de cruce de la frontera, el día que queda la mercadería liberada, y el día de entrega.

Carolina: día de carga, frontera, liberación, y entrega

Esto es lo que va a poder ver el cliente

¿Suponiendo que no esté entregado va a poder ver los pasos adelantados no?

Enrique: va a poder ver un paso en el medio, entre carga y frontera, de la mercaderia, por ejemplo si es una carga consolidada va a deposito, llegada a deposito eso se lo poder agregar después del dia de carga, o sea carga, llegada a deposito, frontera, liberación y entrega

Federico: Los canales, los vas a querer poner o no

Carolina: ¿Qué canales?

Federico: los canales son por ejemplo si cae verde, todo bien, si cae en canal naranja o amarillo….

Enrique: o sea eso es lo que yo te decía hoy, cunado la mercadería llega a frontera, ingresa a aduana, cada aduana tiene un canal, normalmente le dicen el semáforo, si sale en canal verde la mercadería queda liberada, no lleva inspección ni nada, si sale canal amarillo es un tipo de revisión es mas bien de los valores, (documentación) y si sale rojo en un una inspección física de la mercadería. Tanto el naranja como el rojo llevan inspección. El cliente sabe que si vos le informas que tienen canal verde, esta todo bien, si no le informas que está en naranja o en color rojo, lleva una revisión y el rojo es mas  complicado porque te cobran pero que tienen que poner gente a revisar la mercadería…

15-¿Qué alertas o notificaciones serían útiles (ej. carga entregada, pedido pendiente)?

Federico: yo lo que le dije es que si cae en canal naranja o rojo, que ponga una advertencia o algo…

Carolina: o Capaz que podemos hacer un listado en el día o en la semana de las maquinas que están en rojo o las que tienen problemas

Enrique: en realidad no porque te puede salir en rojo ahora y a las custro y media cinco de la tarde esta en verde, porque ya fue revisado.

Carolina: entonces no, notificaciones por ahora no tenemos

Enrique: no se podría notificar no se si puede hacer con colores, o si no en la parte donde va a salir la palabra, de repente poner un triangulito amarillo, o la palabra roja o naranja y después si poner un guion y si la carga esta liberada, o puede ser en espera de fiscalización o liberado… Ahí ustedes ven como lo pueden hacer..

Diseño y usabilidad

Carolina: ahora vamos a hacer unas preguntas en cuando a diseño y accesibilidad

16-¿Prefieren un sistema web accesible desde PC y celular?

Federico: Creo que solo de PC

Enrique: yo creo que por ejemplo Daniel Devoto, que anda en la vuelta, en la calle, después si puede entrar por celular

Carolina: que sea responsive, o sea por PC y por celular. Que se pueda usar de ambos lugares

17-¿Qué nivel de experiencia digital tienen los usuarios?

Carolina o sea los usuarios tienen experiencia o están capacitados como para poder entrar..

Enrique: Experiencia en manejar web tanto importadores como exportadores tienen…

Federico: cualquier cosa hacemos un video o algo.. para explicar o le ponemos un link o un botón para que puedan aprender..

18-¿Tienen colores, logo o identidad visual que deba respetarse?

Aspectos técnicos

17-¿Cuentan con infraestructura propia o prefieren hosting/nube?

Estamos hablando de subir la aplicación a internet, para que sea accesible desde  la internet para cualquier persona,

Federico: ¿como cuando buscas una pagina común… eso de don Web?

Enrique: yo tengo contratado a Don web, y tengo mi dirección, a Antel le pago todos los años, lo que le pagas es el derecho a tener un espacio, vos pagas el derecho al espacio y lo que Don web me da es el sitio: www.translogistica.com.uy.

Carolina: Genial porque cuando uno entra al sitio, aparece en nombre de la empresa la ubicación, y el sitio; yo intente entrar… pero cuando intento entrar al a pagina web se tranca y me da error- Dice Forbiden

Enrique: seguro eso es porque está abierta la pagina, y es vieja

Federico: se atora porque nada mas tiene Php no tiene mas nada ni HTML, ni css , no se ven las imágenes ni nada

Carolina entonces cuando hagamos la nueva va a quedar bárbaro

(Buscamos en la computadora del cliente que es lo que pasa con su pagina, entra pero no se ven la imágenes… )

Enrique: acá tenía un camión naranja, botoncitos, fotos, apretabas estos botoncitos y te llevaba a diferentes lugares, pero era una cosa muy básica. Esto mi hermano lo que hizo en el año 2022, pero fue cambiarme la dirección… pero esta página fue creada en 2005, 2006…  te acordas cuando nos mudamos para acá.. (dirigiéndose a Federico), esta página fue creada en 2006

Carolina: excelente tiene todo, genial

Federico: si lo usamos a DonWeb yo no tengo conocimiento de eso. (Mirando la pantalla de la computadora del cliente)

Da error 404 La página que estas buscando no existe, intente en otro momento, puede ser que este caída o la estén arreglando (refiriéndose a la pagina de Antel)

Carolina: bueno, pero si lo está pagando lo tiene, más allá de que en este momento no esté funcionando

Enrique: al ingresar a Don WEB te da toda la numeración para el correo y te da la numeración que necesitas para ingresar en la Web y hacer cambios porque te tiene que dar unos  números para que puedas hacer los cambios, creo que te da dos números

Federico. ¿Como los números?

Enrique: o sea vos para ingresar a la web e ingresarla al sistema necesitas unos códigos. Esos códigos son los que Don Web te da para que tu hagas esos cambios, y quede funcionando en la Web

Carolina: Entonces vamos a averiguar bien cómo funciona y va a quedar andando

Enrique: eso el que te lo puede decir es Ernesto, el trabajaba con Don Web y te va a decir... mira pedí esto pedí esto otro…

Federico: Bien después le pregunto

Carolina: Ahora la pregunta es: necesitan integraciones con otros sistemas como aduana u otros organismos externos?

Federico: eso es loque yo quería hablar contigo, en tema del DUA

Carolina; o sea que la pagina tenga conexión, o sea se dirija automáticamente a la aduana y saque datos directamente de la aduana.. si es así tenemos que ver el tema de aduana

Federico: si tenemos que ver el tema de la aduana… porque tenemos que ver eso

(En esta parte de la entrevista se entrecorta bastante y el Enrique está buscando datos en la computadora en Don Web, ahora si pudo entrar)

Enrique: están las cuentas ftp, mi sitio web

Carolina: capaz le sacamos captura eso para tener los datos ya que tenemos 2 dominios, un sitio web tres correos, ver bien que significa eso y poder adaptarlo lo mejor posible, así no tenemos que hacerlo de nuevo

Federico: dice Mysql y PHP Admin

Enrique: capaz que todo esto… Yo se lo abrí para que lo vieran, capaz que todo esto te conviene hablarlo con Ernesto, hay que averiguar donde tiene que entrar para hacer todo el proceso con Ernesto

Federico; si lo hablamos con Ernesto

Carolina (dirigiéndose a Federico) si explícale bien lo que vamos a hacer, si él ya lo hizo seguramente sabe

Federico: yo le pregunto..

Carolina: excelente, una maravilla

18-¿Necesitan integraciones con otros sistemas (aduana, transportistas externos)?

Enrique: no yo lo que le decía a él, porque él me decía ligarlo con el programa LUCIA, El programa LUCIA es un programa del estado, de la aduana

Federico: si eso tenemos que llamar o ir personalmente a hablar

Enrique: no se si es … es raro, por ejemplo, hay pocos es que tienen relación o que se relacionan con el sistema Lucia o con la aduana… Y son los programas como el que yo tengo, donde ver las cargas y todo lo demás. son dos o tres empresas con las cuales hacen los programas, el CRT y todo lo demás, y hacen…viste lo que nosotros hacemos que pasamos el aviso para que den los ingresos… Pero eso son programas que tienen autorización de entrada al sistema LUCIA de aduana, que es cuando hacen el ingreso, cuando lo asocian… pero son dos o tres, o sea no cualquiera puede…

O sea, yo creo que el programa nuestro no tiene que estar ligado a nada, el que la tiene que poner al día (en la aplicación) somos nosotros

Carolina: o sea entran ustedes directamente al sistema Lucia sacan el DUA y lo ingresan

Federico: ¿Ahí va el número de DUA donde lo ingresan? ¿En la página?

Enrique: ¿El número de DUA?

Enrique: Para mí el número de DUA…nosotros lo vamos a poner en la ficha, para mi  esa sería la clave del cliente,,, no la clave, lo que el cliente cuando entra a la aplicación… y después que el cliente ya está registrado  y todo lo demás, ingresa el número de DUA para saber el status de su carga… Entonces en lugar de ir al sistema Lucia va a entrar  a la aplicación…

Carolina: entonces cuando el cliente ingresa tenemos que pedir tres datos: ¿cliente, contraseña y DUA?

Federico: no, no el DUA sería diferente en todo caso sería contraseña, usuario y en todo caso que haya un apartado que diga DUA ellos ponen el DUA y ahí les sale en control

Enrique: Ingresan el usuario y la contraseña y que se le abra una página que por ejemplo diga empresa, no sé por ejemplo: Laboratorio Microsules del Urugruay… ingrese su DUA para saber el estado de su carga.

Federico: un botón arriba por ejemplo en el Head, que diga DUA, toca ahí y que haya un cuadradito donde ponga el numerito y aparezca, un buscador

Carolina : Bien

19-¿Cómo manejan actualmente la seguridad y respaldo de datos?

Todo es llevado actualmente en un cuaderno, por lo tanto, no hay una seguridad en los datos

Todos los datos se están anotando en un cuaderno.

Enrique: Si cuaderno y fichas y la planilla de EXEL

Carolina; bueno están son algunas preguntas adicionales

El Enrique está mostrando una planilla Exel donde guarda todos los datos de las cargas que ya tiene realizadas y están en curso...

Enrique: ves acá ingresas, hay una empresa, otra empresa… por ejemplo tiene hora , fecha, luego el número de DUA acá pongo en cada renglón. Como decíamos hoy y ahí buscar por fecha

(Ininteligible)

Carolina: ya con esto vemos, de hacer la ficha con esto, que tenga todos los datos.

Esto (dirigiéndose a Federico y mostrando los datos) lo tenés ¿

Enrique: testo es si vos queres que la ficha se alimente de acá… creo que es mejor que se alimente de acá una ficha si la queres hacer automática, para no tener que hacer  porque yo la ficha la hago aparte, si vos buscas ---nunca llegue a hacer con mis lo que logre hacer con mis famosos programas… porque el sabe…

Federico: si todo lo hace el . esta todo programado (se refiere al uso de macros)

Enrique: yo hice un programa con el CRT y el BIN son dos partes de la documentación, entonces yo…¿Como se llama lo que hice yo?

Federico: con los macros

Enrique: Pero yo sé que la ficha no la puedo hacer con los macros…

Las ficha ese renglón porque yo voy haciendo el renglón, cuando yo termine la carga viste, entonces voy a ir a ese lugar que te mostré empiezo a ingresar los datos y termino… pero lo hago cuando termine la carga, ahora si es que  hay que hacerlo paso a paso entonces esto mismo que estamos haciendo acá  lo agrego en el renglón y automáticamente lo hacemos en la ficha o que no tenga nada que ver vamos haciendo la ficha

Carolina; Claro se puede hacer de las dos maneras

Federico; vos lo que decís es unir eso con la ficha

Enrique: si ahí no están todos los datos… ahí tampoco

Federico: pero podemos unirlo después ponemos los datos que importan

Carolina; podemos hacerlos de las dos formas… del exel a la ficha o de la ficha al exel

Enrique: porque eso…  si ustedes…van a hacer eso de que yo pueda ver puede ver las relaciones por mes … esa planilla que yo te mostré es el resultado de lo que van a hacer ustedes

Capaz que lo más directo es hacer la ficha

Carolina: claro al completar la ficha eso pasa automáticamente a la planilla …

Federico; ¿lo va pasando al exel?

Enrique: si o a lo que ustedes saben… no se

Carolina: nosotros trabajamos con una base de datos, no es una planilla de exel. Donde guardas los datos

Federico: entonces completas todo eso que tenés ahí y se completa lo otro

Enrique:  o yo voy haciendo la ficha y automáticamente se va actualizando

Carolina: El exel? Que este actualizado el exel. comunicado

Enrique: lo que ustedes están haciendo

Federico: vamos a ver como lo implementamos no es tan difícil, si hemos podido unificar dos tres exel, y después cuando nos damos cuenta están unificados…

(el Enrique muestra una aplicación que esta vinculada con el sistema LUCIA de donde el saca datos)

Enrique: este es un sistema que este comunicado con la LUCIA. Cn el sistema DUA, tiene todos los servicios, el CRT hacer la asociación, acá tenés un usuario, una contraseña que me la dieron por ejemplo DUA de importación y me abre todo esto ( se está refiriendo a un software que está asociado con el sistema LUCIA de donde él puede sacar datos de las cargas por clientes, o destino, por ejemplo todas en este mes ponele setiembre) lo que van con una semana de atraso. No me da el DUA, esto no se puede simplificar, porque te da métodos para sacar solo lo que te interesa acá al lado tenés el correo, y todo eso que está ahí, todo lo que esta--- acá no aparece

Eso podría ser mi idea, cuando me dicen no usamos planilla exel, me va a explicar ustedes como se hace… me van a explicar ustedes como se hace. Por ejemplo apretar un botón en exel…o personalizar el exel,  podemos sacar el mes, la semana el cliente el transportista. O como te lo mostré en exel

Carolina: podemos ver como se hace, no cuesta nada

Federico: ¿vos que preferís la ficha o la lista?

Enrique: yo no se. Si vos a mi me hablas de hacer una ficha, a mi me viene esto (señala al cuaderno) yo esta la necesito porque de una forma yo le paso a la empresa esto, y ellos con la ficha hacen la factura, con algunos clientes no, pero con otros la necesito

Ahora vos me decías el tema del mensual también si se puede pedir..

Carolina; Claro es un reporte, podemos hacerlo, según todos los datos que tenemos en la ficha podemos hacer vistas por fecha del mes, por empresa, podemos hacer las vistas que sean más necesarias

Enrique: eso es bien como yo te lo digo, este mes cierro con el transportista

Carolina: claro podemos hacer un listado por transportista

Enrique: por que te digo esto, nosotros actualmente no le facturamos al cliente, lo hace el transportista directo por un tema de confianza, porque el transportista… que paso viste que los clientes se atrasan y los transportistas desconfían de vos, si cobraste si no , si le cobraste y te quedaste con la plata

Carolina; exacto.

Enrique: entonces como uno ya tiene años en esto eliminas esa parte, y trabajas en blanco, vos le cobras al cliente y yo cobro mis costos al transportista, entonces cuando cierra el mes a cada transportista le tengo que pasar el cierre por eso me sirve el cierre por medio de transporte, o el cierre total

Carolina; bien.

Carolina: Con respecto a la página de presentación, me parece que estaría bueno tener un WhatsApp, que de la aplicación vaya directamente al WhatsApp, en la pagina de presentación, el icono de WhatsApp o del mail que vaya directamente al mail

Federico: para comunicarse contigo

Carolina: para comunicarse, en la página de presentación va a aparecer la foto, la presentación y apara la gente que todavía no registrada o la gente nueva aparece el incono de WhatsApp, un dibujito de WhatsApp que al apretarlo lo lleva automáticamente al celular… lo podemos hacer con WhatsApp con el mail…

Federico: con los dos, lo hacemos con los dos

Carolina: ahí va información sobre la empresa, y ahí si lo planean ustedes, que fotos quieren colocar, como quieren que sea la pantalla..

Federico: si eso lo vemos

Carolina: ta básicamente seria eso

Enrique: la presentación

Carolina: el logo de la empresa..

Enrique: el logo de la empresa lo tenés ahí en la presentación ese amarillo y negro..

Federico: ¿de qué colores lo queres poner?

Carolina: que quede lindo, que no quede un color rojo que te mate la vista, que quede prolijo, que se vea profesional

Enrique: no se si queres usar los colores que están en la presentación…

Federico: si podemos

Carolina: entonces podemos hace un prototipo y le mostramos a el…

Enrique: porque la carpeta de presentación…¿ no la tienen?

Federico: le he mostrado

Carolina: no recuerdo, pero igual eso no es imprescindible para el primer momento…

(el Enrique me da una carpeta de presentación en cartulina y una hoja con el modelo de ficha que usa la empresa impresa)

Enrique: (refiriéndose a la carpeta) esto actualmente ya no se usa, porque no conoces nunca a un cliente personalmente…

Carolina; Bueno las preguntas principales ya están, quedamos comunicados

Saludo de despedida…

Revisión de la documentación

Adjuntamos una copia de la ficha que nos fue entregada como modelo por el cliente y algunos datos de carpeta, donde figura el logo de la empresa con los tonos de colores

Ficha modelo entregada por el cliente. Los datos de clientes, contactos, teléfonos, correos y direcciones se difuminaron para proteger la información personal.

Segunda entrevista – 20/10/2026

Fecha: martes 20/10/2026

Lugar: Montevideo, oficina de Translogística

Participantes por parte de la empresa: Sr. Enrique Forbes

Participantes por parte de PixelForge: Federico Giménez, Cristian Aguilar, Cynthia Amaro, Carolina Francis

Tema: muestra de lo adelantado en el proyecto, diseño visual, colores y algunas funciones. El objetivo es obtener una retroalimentación.

(Mostrando la pantalla de la aplicación…)

Cynthia: Esta va a ser la parte visual.

Federico: Ya está, esto es todo, esta sería la parte del inicio, cuando entra se va a ver esto.

Enrique: Sí, correcto.

Federico: Acá se va a ver esto, acá ves que dice logística.

Enrique: ¿Se mantiene la barra de arriba?

Federico: Sí, porque así es más fácil y ya se entiende.

Enrique: Sí, perfecto.

(Descripción de la página por parte de Federico…)

Enrique: ¿Y por qué así separado?

Federico: Y agregué dos cosas más.

Enrique: ¿El cliente dónde va a hacer clic?

Federico: Iniciar sesión.

Enrique: ¿Y cómo se sabe si es un cliente o soy yo?

Federico: Porque se van a guardar los datos en la base de datos. Y dependiendo en dónde se guarde… Por ejemplo, el usuario Enrique está guardado en Administrador, se te va a abrir en la pestaña Administrador.

Enrique: ¿Y quién guarda al usuario?

Carolina: En un comienzo lo guardamos nosotros, Federico. Nosotros guardamos los usuarios, están previamente cargados.

Federico: Claro, los clientes también.

Carolina: Claro, están previamente registrados, cuando ponemos el código o la cédula va a ingresar a su parte cuando…

Enrique: Cuando vos los registres… Cuando vos los registrás, ¿va a haber un registro para los internos y un registro para los externos, o es el mismo?

Federico: No, lo más seguro es que sean dos diferentes, uno para internos y otro para externos.

Carolina: Son diferentes, no es lo mismo el rol de Administrador, que sería el tuyo, con rol de operario, que es él (refiriéndose a Federico), con el rol de vendedor, que es otro. Cada cual con sus diferentes permisos de acceso, entonces no podrá hacer lo mismo dentro del sistema un operario, un administrador, que tiene más opciones y permisos, que un cliente.

Cynthia: Aparte se van a manejar por diferentes lados, porque lo que son los clientes y cómo se van a registrar, ellos van a quedar alojados en la base de datos, pero todo lo que son permisos de la empresa y demás va a quedar en otra infraestructura que va a estar en un sistema Linux, que es la de los clientes, y en el sistema de Windows va a estar todo alojado lo que es la infraestructura de la empresa, lo interno con sus diferentes permisos, que es lo que estoy haciendo. Ahora te voy a mostrar un mapa de la infraestructura.

Carolina: Esto es para darle más seguridad.

Enrique: Mi confusión era, como se da ingreso en un solo lugar, cómo se va a identificar el que ingresa. Entonces es según cómo quede guardado el usuario… ¿Y quién guarda el usuario? El que guarda el usuario es el que va a saber: este es vendedor, este es cliente…

Carolina: Sí.

Enrique: Ahí me quedó claro.

Cynthia: De hecho, acá tengo una imagen, sé que es un poco difícil de entender qué es, pero tenemos dos infraestructuras: una donde va a estar alojada toda la página web, todo lo que actúa en la página web, y por otro lado vamos a tener otra infraestructura donde va a estar todo alojado lo que es puntualmente de la empresa, los permisos, las carpetas compartidas, o sea, todo lo que maneja la empresa va a estar del otro lado de la infraestructura, justamente para que no cree conflictos y aparte para que no… Windows da algo como lo que manejan ustedes, que es más fácil de proceder.

Enrique: Bien, bien.

Cynthia: Esto es más o menos lo que… un paneo de cómo funciona. Y otra de las cosas importantes que sí hay que aclarar es que va a tener doble seguridad, justamente para prevenir ataques.

Enrique: Ta, ta.

Federico: Yo te dije la otra vez, ¿te acordás?, un servidor o no sé qué para el tema de las carpetas… Es algo parecido.

Enrique: Ta, perfecto.

Carolina: Y la base de datos, donde guardan todos los datos de los clientes, de las cargas, eso va a tener un respaldo, o sea, no va a haber problema de que se pueda romper.

Cynthia: Y de hecho va a haber un monitoreo que todavía no está implementado, nos queda un poquito para adelante implementarlo. Va a ser una aplicación que va a monitorear los dos servidores; de esa manera, si hay algún error o se cae algo, te va a llegar una alerta, o le va a llegar una alerta a Fede, que es quien seguramente se va a encargar de eso, para que justamente corrija esos posibles errores que puedan suceder.

Enrique: Ta, perfecto.

Federico: Ta, y más o menos esta es la parte de infraestructura. Después tenemos que ver, por lo que dijo Barrios, el tema DonWeb y eso.

Carolina: Sí, después es implementarlo acá. Primero tenemos que llevarlo y presentarlo así como está.

Federico: Sí, aquello que hablamos que íbamos a…

Enrique: Sí, ahí hay que llamar para ver los códigos y eso.

Carolina: Genial, gracias por todo, estaremos en contacto.

Actas de reunión y seguimiento

Acta de reunión – 18/08/2026

Datos de la Sesión

- Proyecto / Empresa: [PIXELFORGE]

- Tipo de reunión: Ordinaria

- Fecha: 18/08/2026

- Hora de inicio: 09:00 | Hora de cierre: [11:00]

- Lugar: Salón de clase / Presencial

- Convocante: Profesor Barrios

- Moderador: Cynthia Amaro

- Redactor del acta: Cristian Aguilar

Asistencia

- Asistentes:

- Cristian Aguilar — Base de datos

- Cynthia Amaro — Programación

- Carolina Francis — Documentación

- Martin Machín — Infraestructura Microsoft

- Ausentes con aviso:

- Federico Giménez — Infraestructura

Orden del Día (Temas a tratar)

1. Tema 1, elección del ciclo de vida o metodología ágil.

2. Tema 2, elección de software para organización de tareas compartidas y reuniones de trabajo, selección de métodos de comunicación del grupo y creación del correo electrónico grupal.(Jira: pixelforge2026).

3. Tema 3, separación de roles de trabajo.

4. Tema 4, definición de los datos de la empresa.

Desarrollo de la Reunión (Resumen de discusiones)

1. Elección de ciclo de vida o metodología Ágil

- Se planteó el uso de la metodología ágil scrum.

- Conclusión: De manera unánime se definió utilizar scrum.

2. Elección de software para organización de tareas compartidas y reuniones de trabajo, selección de métodos de comunicación del grupo y creación del correo electrónico grupal.

- Se plantea utilizar Jira para organización de tableros de camban, discord para reuniones virtuales, un grupo de WhatsApp para la comunicación día a día y un correo electrónico grupal.

- Conclusión: Se define utilizar Jira, Discord, WhatsApp y Gmail.

3. Separación de roles de trabajo.

- Se definieron los roles de cada integrante del grupo.

4. Definición de los datos de la empresa.

- Se plantea el nombre del grupo, logo del grupo y reglas del grupo.

- Se define el nombre “PIXELFORGE”.

- Reglas: Utilizar el software definido en el acta, se compra un kilo de bizcochos luego de cada entrega, el que tenga mas sanciones aporta mas dinero.

Compromisos y Plan de Acción (Tareas asignadas)

| Tarea / Acción | Responsable | Fecha Límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| [Crear los tableros de JIRA] | [Cynthia] | [19/08/2026] | En proceso |
| [Aprobar el nombre del grupo] | [Todos] | [18/08/2026] | Completado |
| [Selección del proyecto final] | [Nombre] | [19/08/2026] | Pendiente |

Próxima Reunión

- Fecha propuesta: [26/08/2026]

- Hora: [07:30]

- Objetivo principal: Seguimiento de tareas /planificación de requerimientos / definición de más reglas.

Firmas de Conformidad

Acta de reunión – 01/09/2026

Datos de la Sesión

- Proyecto / Empresa: [PIXELFORGE]

- Tipo de reunión: Ordinaria

- Fecha: 01/09/2026

- Hora de inicio: 10:30 | Hora de cierre: [11:55]

- Lugar: Salón de clase / Presencial

- Convocante: Profesor Barrios

- Moderador: Cynthia Amaro

- Redactor del acta: Cristian Aguilar

Asistencia

- Asistentes:

- Cristian Aguilar — Base de datos

- Cynthia Amaro — Proyect manager

- Federico Giménez — Infraestructura

- Ausentes con aviso:

- Carolina Francis — Documentación

- Ausentes sin aviso:

- Martin Machín — Infraestructura Microsoft

Orden del Día

1. Tema 1, establecer los costos del licenciamiento de la infraestructura a utilizar.

2. Tema 2, creación de los repositorios GitHub.

3. Tema 3, creación de la cuenta en jira para organización de sprints.

Desarrollo de la Reunión

1. Establecer los costos del licenciamiento de la infraestructura a utilizar

- Se plantea utilizar las siguientes licencias:

- Licencia enterprice de MySQL.

- Licencia Windows Server 2022. Se integran los siguientes servicios:

- AD / Roles / Politicas

- Respaldos programados

- Logs y monitoreo

- Correo SMTP

- Repositorio GIT

- Licencia Zabix.

- Conclusión: Queda pendiente el registro de costos por licencia.

2. Creación de los repositorios GITHUB.

- Se crea la cuenta de github con el nombre “Pixelforge-UTU” con los siguientes repositorios.

- Base de datos; “BaseDeDatos”.

- Planificación del proyecto; “Gestion-Proyecto”.

- Microsoft; “Microsoft”.

- Linux; “Linux”.

- Programación PHP; “Programación”.

- Conclusión: Queda pendiente subir archivos.

3. Creación de la cuenta de JIRA para la organización de sprints.

- Se crea la cuenta en JIRA, se ingresa con el correo “pixelforge.utu@gmail.com”.

- Se crea el siguiente espacio de trabajo:

- Translogistica-ProyectoFinal.

- Se adhieren los usuarios correspondientes al grupo de trabajo.

- Se genera 6 sprints.

- Se da inicio al Sprint 0 con fecha de culminación 14/09.

- Conclusión: Se asignaron los sprints según los roles asignados en la anterior acta.

Compromisos y Plan de Acción (Tareas asignadas)

| Tarea / Acción | Responsable | Fecha Límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| [Concretar objetivo, problema y alcance del proyecto] | [Federico] | [02/09/2026] | En proceso |
| [Concretar versión de Linux y PHP] | [Cynthia] | [02/09/2026] | En proceso |
| [Concretar versión de MySQL] | [Cristian] | [02/09/2026] | En proceso |

Próxima Reunión

- Fecha propuesta: [02/09/2026]

- Hora: [07:30]

- Objetivo principal: Se definirán el objetivo, problema y alcance del proyecto (tarea TPF-8), versionado de Linux, versionado de php, versionado de mysql.

Firmas de Conformidad

Acta de reunión – 08/09/2026

Datos de la Sesión

- Proyecto / Empresa: PIXELFORGE

- Tipo de reunión: Ordinaria

- Fecha: 08/09/2026

- Hora de inicio: 09:00 | Hora de cierre: [10:15]

- Lugar: Salón de clase / Presencial

- Convocante: Cristian Aguilar

- Moderador: Federico Giménez

- Redactor del acta: Cristian Aguilar

Asistencia

- Asistentes:

- Cristian Aguilar — Base de datos

- Carolina Francis — Documentación

- Federico Giménez — Infraestructura Linux

- Ausentes sin aviso:

- Cynthia Amaro — Programación

- Martin Machín — Infraestructura Microsoft

Orden del Día (Temas a tratar)

1. Tema 1, Selección de preguntas para entrevista con él cliente.

2. Tema 2, Selección de día y hora para entrevista con él cliente.

3. Tema 3, Comunicación grupal y software.

Desarrollo de la Reunión (Resumen de discusiones)

1. Selección de preguntas para entrevista con el cliente

- Se plantearon las preguntas para la entrevista con el cliente.

- Conclusión: Se subirán las preguntas en el archivo “entrevista cliente 1.docx”.

2. Selección de día y hora para la entrevista con el cliente.

- Se plantea el día miércoles 09/09 a la hora 15:30 de manera presencial o el día miércoles 09/09 a la hora a confirmar de manera virtual.

- Conclusión: Queda a confirmar la hora final.

3. Comunicación grupal y software.

- Se define utilizar un grupo de Whatsapp para el envío principal, y el uso de github y jira se hará cargo una persona de subirlo.

Compromisos y Plan de Acción (Tareas asignadas)

| Tarea / Acción | Responsable | Fecha Límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| [Confirmar fecha de reunión] | [Federico] | [09/09/2026] | En proceso |
| [Asistencia a la reunión con el cliente] | [Todos] | [09/09/2026] | Pendiente |
| [Crear la base de datos sin ingreso de tuplas] | [Cristian] | [09/09/2026] | Pendiente |

Próxima Reunión

- Fecha propuesta: [09/09/2026]

- Hora: [22:30]

- Objetivo principal: Entrevista con el cliente / definición de más datos de la BD / definición de datos de la página web.

Firmas de Conformidad

Acta de reunión – 09/09/2026

Datos de la Sesión

- Proyecto / Empresa: [PIXELFORGE]

- Tipo de reunión: Ordinaria

- Fecha: 09/09/2026

- Hora de inicio: 15:30 | Hora de cierre: [17:30]

- Lugar: Empresa Translogistica / Presencial

- Convocante: Carolina Francis, Federico Gimenez

- Moderador: Carolina Francis

- Redactor del acta: Carolina Francis

Asistencia

- Asistentes:

Federico Giménez — programacion y Diseño

Carolina Francis — Documentación

Gerente de la empresa Translogistica Enrique Forbes

Inasistencias con aviso

Cynthia Amaro

Martin Machin

Orden del Día

Tema 1, Entrevista para conocer el funcionamiento de la empresa, las ideas del  cliente, las necesidades reales de la empresa, explicar las posibilidades que tiene con el software (como por ejemplo los diferentes reportes).

Tema 2 Conocer la infraestructura de la empresa con respecto al hardware, como seria el tema del hosting

Desarrollo de la Reunión

- La reunión fue muy productiva para ambas partes, ya que logramos comprender el funcionamiento de la empresa, ya que si bien su mecanismo de trabajo es bastante complejo, porque maneja muy variada documentación, llegamos a comprender cuales son las necesidades del cliente, tanto para control interno de la empresa, como para ofrecer un servicio en la página a sus clientes.

- Enrique nos mostró el funcionamiento de la empresa y nos habló de los diferentes permisos que son necesarios para los diferentes tramites, según la procedencia, tipo y volumen de la carga

- También nos mostró una antigua página hecha en PHP del año 2006 y que tiene su hosting pago en Don  WEB, lo cual nos significa un gran adelante ya contar con esta infraestructura, para poder implementar luego la aplicación-

Acta de reunión – 15/09/2026

Datos de la Sesión

- Proyecto / Empresa: PIXELFORGE

- Tipo de reunión: Ordinaria

- Fecha: 15/09/2026

- Hora de inicio: 09:00 | Hora de cierre: [12:15]

- Lugar: Salón de clase / Presencial

- Convocante: Profesor Barrios

- Moderador: Federico Giménez

- Redactor del acta: Cristian Aguilar

Asistencia

- Asistentes:

- Cristian Aguilar — Base de datos

- Carolina Francis — Documentación

- Federico Giménez — Infraestructura Linux

- Cynthia Amaro — Programación

- Ausentes sin aviso:

- Martin Machín — Infraestructura Microsoft

Orden del Día (Temas a tratar)

1. Tema 1, Creación de organización y repositorios de GITHUB.

2. Tema 2, Cambio de roles dentro del equipo.

3. Tema 3, Instalación de MySQL en PROXMOX.

Desarrollo de la Reunión (Resumen de discusiones)

1. Creación de organización y repositorios en GITHUB.

- Se crea la organización llamada “PixelForge-Proyecto” (se incluye el link abajo)

- https://github.com/PixelForge-proyecto.

- Se crea el repositorio “Proyecto” con las carpetas para las asignaturas correspondientes.

- Conclusión: Se subirán los cambios, modificaciones y agregaciones de cada materia en cada carpeta correspondiente dentro del repositorio.

2. Cambio de roles dentro del equipo.

- Se solicita el cambio de roles entre los integrantes Federico Giménez y Cynthia Amaro para los siguientes roles:

- Infraestructura Linux

- Programación

- Conclusión: Queda realizado el cambio para la siguiente reunión.

3. Instalación de MySQL en PROXMOX.

- Se define instalar MySQL en PROXMOX para una mejor organización en la creación de base de datos para el proyecto.

Compromisos y Plan de Acción (Tareas asignadas)

| Tarea / Acción | Responsable | Fecha Límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| [Creación básica de Base de datos] | [Cristian] | [20/09/2026] | En proceso |
| [Transcribir la grabación de la entrevista con el cliente] | [Carolina] | [20/09/2026] | En proceso |
| [Análisis de reunión e inicio de programación] | [Federico] | [09/09/2026] | En proceso |

Próxima Reunión

- Fecha propuesta: [16/09/2026]

- Hora: [07:30]

- Objetivo principal: Definición de datos de la Base de datos.

Firmas de Conformidad

Acta de reunión – 26/09/2026

Datos de la Sesión

- Proyecto / Empresa: PIXELFORGE

- Tipo de reunión: extraordinaria

- Fecha: 26/09/2026

- Hora de inicio: 16:00 | Hora de cierre: [17:15]

- Lugar: Google Meet/Virtual sincronica

- Convocante: Cynthia Amaro

- Moderador: Carolina Francis, Cynthia Amaro

- Redactor del acta: Carolina Francis

Asistencia

- Asistentes:

- Cristian Aguilar — Base de datos

- Carolina Francis — Documentación, Planificación del proyecto

- Federico Giménez  Programacion

- Cynthia Amaro — Infraestructura

- Martin Machín -   Documentación, Planificación del proyecto

Orden del Día (Temas a tratar)

Puesta a punto sobre la primera entrega del proyecto el día 28/09/26

Desarrollo de la Reunión (Resumen de discusiones)

Se realizo una puesta a punto de lo que cada uno tenía pronto en cuanto a la primera entrega del proyecto.

Revisamos la lista de requerimientos y decidimos que mediante una comunicación en el grupo de WhatsApp vamos ultimando los últimos detalles

Se decidió que Cynthia Amaro subirá al repositorio de GitHub los documentos para la entrega

Firmas de Conformidad

Reunión virtual por Google Meet: el acta no lleva firmas.

Acta de reunión – 07/10/2026

Datos de la Sesión

- Proyecto / Empresa: [PIXELFORGE]

- Tipo de reunión: Ordinaria

- Fecha: 07/10/2026

- Hora de inicio: 08:00 | Hora de cierre: [09:30]

- Lugar: Salón de clase / Presencial

- Convocante: Cristian Aguilar

- Moderador: Federico Giménez

- Redactor del acta: Cristian Aguilar

Asistencia

- Asistentes:

- Cristian Aguilar — Base de datos

- Cynthia Amaro — Infraestructura Linux y Microsoft

- Carolina Francis — Documentación

- Federico Giménez — Programación Full stack

Orden del Día (Temas a tratar)

1. Tema 1, documentar la baja del integrante Martin Machin

2. Tema 2, documentar el cambio de roles entre Cynthia y Federico.

3. Tema 3, justificación de nomenclatura de dividir carpetas.

4. Tema 4, definición de las herramientas a utilizar para sprints.

Desarrollo de la Reunión (Resumen de discusiones)

1. Documentar la baja del integrante Martin Machin

- Se presentó la renuncia al curso y al proyecto del integrante Martin Machin.

- Conclusión: Se reorganizarán los roles entre los 4 integrantes restantes.

2. Documentar el cambio de roles entre Cynthia y Federico.

- Se cambian los roles programación e infraestructura.

- Cynthia Amaro se encargará de la infraestructura de Linux y Microsoft.

- Federico Giménez se encargará de la programación Full stack.

- Conclusión: Se cambian los roles de los dos integrantes.

3. Justificación de nomenclatura de dividir carpetas.

- Se utiliza esta nomenclatura ya que se vio en clase junto con otras y la elegimos por su practicidad y facilidad de uso.

4. Definición de las herramientas a utilizar para realizar los sprints.

- Se utilizará:

- Github

- Gant proyect

- Trello.

Compromisos y Plan de Acción (Tareas asignadas)

| Tarea / Acción | Responsable | Fecha Límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| [Modificar los datos de base de datos] | [Cristian] | [26/10/2026] | En proceso |
| [Creación de del ESRE nuevo] | [Todos] | [26/10/2026] | Pendiente |
| [Cambiar en la documentación de programación] | [Federico] | [26/10/2026] | Pendiente |

Próxima Reunión

- Fecha propuesta: [09/10/2026]

- Hora: [07:30]

- Objetivo principal: Seguimiento de tareas /organización de requerimientos.

Firmas de Conformidad

Acta de reunión – 13/10/2026

Datos de la Sesión

- Proyecto / Empresa: [PIXELFORGE]

- Tipo de reunión: Ordinaria

- Fecha: 13/10/2026

- Hora de inicio: 09:00 | Hora de cierre: [10:30]

- Lugar: Salón de clase / Presencial

- Convocante: Cynthia Amaro

- Moderador: Cynthia Amaro

- Redactor del acta: Cristian Aguilar

Asistencia

- Asistentes:

- Cristian Aguilar — Base de datos

- Cynthia Amaro — Infraestructura Linux y Microsoft

- Carolina Francis — Documentación

- Federico Giménez — Programación Full stack

Orden del Día (Temas a tratar)

1. Tema 1, Mejora de Front-End y alineación de requerimientos para la segunda entrega.

2. Tema 2, Gestión documental repartida entre los integrantes y coordinar reunión con el grupo.

3. Tema 3, Coordinar una reunión con el cliente para el próximo martes.

Desarrollo de la Reunión (Resumen de discusiones)

1. Mejora de Front-End y alineación de requerimientos para la segunda entrega.

- Se solicita modificar el front-end para la segunda entrega basándose en los requerimientos modificados de la primera y segunda entrega.

- Conclusión: Federico se encargará de modificar la programación front-end.

2. Gestión documental repartida entre los entre los integrantes y coordinar una reunión de grupo.

- Se repartirá la creación del informe de gestión documental entre los integrantes.

- Se coordinará una reunión de los integrantes de grupo para finalizar el documento ESRE.

3. Coordinar con el cliente una entrevista para el próximo martes 20/10/2026.

- Se plantea coordinar con el cliente concretar una entrevista para el martes 20/10/2026.

- Conclusión: Queda a confirmar disponibilidad del cliente y la hora de la reunión.

Compromisos y Plan de Acción (Tareas asignadas)

| Tarea / Acción | Responsable | Fecha Límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| [Modificar el front-end] | [Federico] | [20/10/2026] | Pendiente |
| [Creación del ESRE nuevo] | [Carolina | [20/10/2026] | Pendiente |
| [Modificar los puntos corregidos de la documentación] | [Carolina] | [18/10/2026] | Pendiente |
| [Armar en Gantt-proyect cronología del proyecto] | [Cynthia] | [18/10/2026] | Pendiente |
| [Creación de la replicación y balanceo de carga para continuar la base de datos] | [Cristian] | [20/10/2026] | Pendiente |
| [Actualizar el servidor de Windows] | [Cynthia] | [15/10/2026] | En proceso |
| [Actualizar el diagrama de infraestructura (Hyper-V)] | [Cynthia] | [15/10/2026] | En proceso |
| [Alinear los requerimientos de primer y segunda entrega de programación] | [Federico] | [18/10/2026] | Pendiente |

Próxima Reunión

- Fecha propuesta: [09/10/2026]

- Hora: [07:30]

- Objetivo principal: Seguimiento de tareas /organización de requerimientos.

Firmas de Conformidad

Acta de reunión – 20/10/2026

Datos de la Sesión

- Empresa: [PIXELFORGE]

- Tipo de reunión: Ordinaria

- Fecha: 20/10/2026

- Hora de inicio: 10:00 | Hora de cierre: [10:30]

- Lugar: Empresa Translogistica / Presencial

- Convocante: Cynthia Amaro

- Moderador: Cynthia Amaro

- Redactor del acta: Cristian Aguilar

Asistencia

- Asistentes:

- Cristian Aguilar — Base de datos

- Cynthia Amaro — Infraestructura Linux y Microsoft

- Carolina Francis — Documentación

- Federico Giménez — Programación Full stack

- Enrique Forbes — Cliente

Orden del Día

1. Tema 1, Muestra de infraestructura y front-end del sistema.

2. Tema 2, Consultas del cliente de cómo funciona el sistema.

Desarrollo de la Reunión

1. Muestra de infraestructura y front-end del sistema.

- Se muestra al cliente la infraestructura generada al momento, y el front-end.

- Conclusión: El cliente ve el front-end.

2. Consultas del cliente sobre cómo funciona el sistema.

- El cliente consulta como ve la pagina los clientes y como el sistema sabe si el que ingresa a la pagina es interno o no.

- El cliente consulta como se ingresan los clientes.

- Consulta de datos de la ficha técnica al momento de crearla.

- Conclusión: Se libera de dudas al cliente.

Compromisos y Plan de Acción

| Tarea | Responsable | Fecha Límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| [Modificar el front-end] | [Federico] | [20/10/2026] | Completado |
| [Creación del ESRE nuevo] | [Todos] | [20/10/2026] | En proceso |
| [Modificar los puntos corregidos de la documentación] | [Carolina] | [18/10/2026] | En proceso |
| [Armar en Gantt-proyect cronología del proyecto] | [Cynthia] | [18/10/2026] | Completado |
| [Creación de la replicación y balanceo de carga para continuar la base de datos] | [Cristian] | [20/10/2026] | Completado |
| [Actualizar el servidor de Windows] | [Cynthia] | [15/10/2026] | Completado |
| [Actualizar el diagrama de infraestructura (Hyper-V)] | [Cynthia] | [15/10/2026] | Completado |
| [Alinear los requerimientos de primer y segunda entrega de programación] | [Federico] | [18/10/2026] | En proceso |
| TAREAS NUEVAS ASIGNADAS | ////////////////// | ////////////////// | ///////////////// |
| [Terminar de modificar el front-end y creación del back-end] | [Federico] | [26/10/2026] | [Pendiente] |
| [Terminar la documentación de requerimientos] | [Carolina] | [26/10/2026] | [En proceso] |
| [Generar los procedimientos y vistas de la base de datos] | [Cristian] | [26/10/2026] | [En proceso] |
| [Generar los cambios requeridos en la infraestructura] | [Cynthia] | [26/10/2026] | [En proceso] |
| [Consultar modelos de infraestructura real para seguridad en hosting] | [Cynthia] | [26/10/2026] | [En proceso] |

Próxima Reunión

- Fecha propuesta: [21/10/2026]

- Hora: [08:30]

- Objetivo principal: Seguimiento de tareas.

Firmas de Conformidad

Hoja testigo:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___________________________

Firma del Profesor