ACTA DE REUNIÓN

Datos de la Sesión

- Proyecto / Empresa: [PIXELFORGE]

- Tipo de reunión: Ordinaria

- Fecha: 01/09/2026

- Hora de inicio: 10:30 | Hora de cierre: [11:55]

- Lugar: Salón de clase / Presencial

- Convocante: Profesor Barrios

- Moderador: Cynthia Amaro

- Redactor del acta: Cristian Aguilar

Asistencia

- Asistentes:

  - Cristian Aguilar — Base de datos

  - Cynthia Amaro — Proyect manager

  - Federico Giménez — Infraestructura

- Ausentes con aviso:

  - Carolina Francis — Documentación

- Ausentes sin aviso:

  - Martin Machín — Infraestructura Microsoft

Orden del Día

- Tema 1, establecer los costos del licenciamiento de la infraestructura a utilizar.

- Tema 2, creación de los repositorios github.

- Tema 3, creación de la cuenta en jira para organización de sprints.

Desarrollo de la Reunión

- Establecer los costos del licenciamiento de la infraestructura a utilizar

  - Se plantea utilizar las siguientes licencias:

    - Licencia enterprice de MySQL.

    - Licencia Windows Server 2022. Se integran los siguientes servicios:

      - AD / Roles / Politicas

      - Respaldos programados

      - Logs y monitoreo

      - Correo SMTP

      - Repositorio GIT

    - Licencia Zabix.

  - Conclusión: Queda pendiente el registro de costos por licencia.

- Creación de los repositorios GITHUB.

  - Se crea la cuenta de github con el nombre “Pixelforge-UTU” con los siguientes repositorios.

    - Base de datos; “BaseDeDatos”.

    - Gestión de proyecto; “Gestion-Proyecto”.

    - Microsoft; “Microsoft”.

    - Linux; “Linux”.

    - Programación PHP; “Programación”.

  - Conclusión: Queda pendiente subir archivos.

- Creación de la cuenta de JIRA para la organización de sprints.

  - Se crea la cuenta en JIRA, se ingresa con el correo “pixelforge.utu@gmail.com”.

  - Se crea el siguiente espacio de trabajo:

    - Translogistica-ProyectoFinal.

  - Se adhieren los usuarios correspondientes al grupo de trabajo.

  - Se genera 6 sprints.

  - Se da inicio al Sprint 0 con fecha de culminación 14/09.

  - Conclusión: Se asignaron los sprints según los roles asignados en la anterior acta.

Compromisos y Plan de Acción (Tareas asignadas)

| Tarea / Acción | Responsable | Fecha Límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| [Concretar objetivo, problema y alcance del proyecto] | [Federico] | [02/09/2026] | En proceso |
| [Concretar versión de Linux y PHP] | [Cynthia] | [02/09/2026] | En proceso |
| [Concretar versión de MySQL] | [Cristian] | [02/09/2026] | En proceso |

Próxima Reunión

- Fecha propuesta: [02/09/2026]

- Hora: [07:30]

- Objetivo principal: Se definirán el objetivo, problema y alcance del proyecto (tarea TPF-8), versionado de Linux, versionado de php, versionado de mysql.

Firmas de Conformidad