ACTA DE REUNIÓN

Datos de la Sesión

- Proyecto / Empresa: PIXELFORGE

- Tipo de reunión: Ordinaria

- Fecha: 15/09/2026

- Hora de inicio: 09:00 | Hora de cierre: [12:15]

- Lugar: Salón de clase / Presencial

- Convocante: Profesor Barrios

- Moderador: Federico Giménez

- Redactor del acta: Cristian Aguilar

Asistencia

- Asistentes:

  - Cristian Aguilar — Base de datos

  - Carolina Francis — Documentación

  - Federico Giménez — Infraestructura Linux

  - Cynthia Amaro — Programación

- Ausentes sin aviso:

  - Martin Machín — Infraestructura Microsoft

Orden del Día (Temas a tratar)

- Tema 1, Creación de organización y repositorios de GITHUB.

- Tema 2, Cambio de roles dentro del equipo.

- Tema 3, Instalación de MySQL en PROXMOX.

Desarrollo de la Reunión (Resumen de discusiones)

- Creación de organización y repositorios en GITHUB.

  - Se crea la organización llamada “PixelForge-Proyecto” (se incluye el link abajo)

    - https://github.com/PixelForge-proyecto.

  - Se crea el repositorio “Proyecto” con las carpetas para las asignaturas correspondientes.

  - Conclusión: Se subirán los cambios, modificaciones y agregaciones de cada materia en cada carpeta correspondiente dentro del repositorio.

- Cambio de roles dentro del equipo.

  - Se solicita el cambio de roles entre los integrantes Federico Giménez y Cynthia Amaro para los siguientes roles:

    - Infraestructura Linux

    - Programación

  - Conclusión: Queda realizado el cambio para la siguiente reunión.

- Instalación de MySQL en PROXMOX.

  - Se define instalar MySQL en PROXMOX para una mejor organización en la creación de base de datos para el proyecto.

Compromisos y Plan de Acción (Tareas asignadas)

| Tarea / Acción | Responsable | Fecha Límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| [Creación básica de Base de datos] | [Cristian] | [20/09/2026] | En proceso |
| [Transcribir la grabación de la entrevista con el cliente] | [Carolina] | [20/09/2026] | En proceso |
| [Análisis de reunión e inicio de programación] | [Federico] | [09/09/2026] | En proceso |

Próxima Reunión

- Fecha propuesta: [16/09/2026]

- Hora: [07:30]

- Objetivo principal: Definición de datos de la Base de datos.

Firmas de Conformidad