ACTA DE REUNIÓN

Datos de la Sesión

- Proyecto / Empresa: [PIXELFORGE]

- Tipo de reunión: Ordinaria

- Fecha: 18/08/2026

- Hora de inicio: 09:00 | Hora de cierre: [11:00]

- Lugar: Salón de clase / Presencial

- Convocante: Profesor Barrios

- Moderador: Cynthia Amaro

- Redactor del acta: Cristian Aguilar

Asistencia

- Asistentes:

  - Cristian Aguilar — Base de datos

  - Cynthia Amaro — Programación

  - Carolina Francis — Documentación

  - Martin Machín — Infraestructura Microsoft

- Ausentes con aviso:

  - Federico Giménez — Infraestructura

Orden del Día (Temas a tratar)

- Tema 1, elección del ciclo de vida o metodología ágil.

- Tema 2, elección de software para organización de tareas compartidas y reuniones de trabajo, selección de métodos de comunicación del grupo y creación del correo electrónico grupal.(Jira: pixelforge2026).

- Tema 3, separación de roles de trabajo.

- Tema 4, definición de los datos de la empresa.

Desarrollo de la Reunión (Resumen de discusiones)

- Elección de ciclo de vida o metodología Ágil

  - Se planteó el uso de la metodología ágil scrum.

  - Conclusión: De manera unánime se definió utilizar scrum.

- Elección de software para organización de tareas compartidas y reuniones de trabajo, selección de métodos de comunicación del grupo y creación del correo electrónico grupal.

  - Se plantea utilizar Jira para organización de tableros de camban, discord para reuniones virtuales, un grupo de WhatsApp para la comunicación día a día y un correo electrónico grupal.

  - Conclusión: Se define utilizar Jira, Discord, WhatsApp y Gmail.

- Separación de roles de trabajo.

  - Se definieron los roles de cada integrante del grupo.

- Definición de los datos de la empresa.

  - Se plantea el nombre del grupo, logo del grupo y reglas del grupo.

  - Se define el nombre “PIXELFORGE”.

  - Reglas: Utilizar el software definido en el acta, se compra un kilo de bizcochos luego de cada entrega, el que tenga mas sanciones aporta mas dinero.

Compromisos y Plan de Acción (Tareas asignadas)

| Tarea / Acción | Responsable | Fecha Límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| [Crear los tableros de JIRA] | [Cynthia] | [19/08/2026] | En proceso |
| [Aprobar el nombre del grupo] | [Todos] | [18/08/2026] | Completado |
| [Selección del proyecto final] | [Nombre] | [19/08/2026] | Pendiente |

Próxima Reunión

- Fecha propuesta: [26/08/2026]

- Hora: [07:30]

- Objetivo principal: Seguimiento de tareas /planificación de requerimientos / definición de más reglas.

Firmas de Conformidad