ACTA DE REUNIÓN

Datos de la Sesión

- Proyecto / Empresa: [PIXELFORGE]

- Tipo de reunión: Ordinaria

- Fecha: 18/08/2026

- Hora de inicio: 08:00 | Hora de cierre: [09:30]

- Lugar: Salón de clase / Presencial

- Convocante: Cristian Aguilar

- Moderador: Federico Giménez

- Redactor del acta: Cristian Aguilar

Asistencia

- Asistentes:

  - Cristian Aguilar — Base de datos

  - Cynthia Amaro — Infraestructura Linux y Microsoft

  - Carolina Francis — Documentación

  - Federico Giménez — Programación Full stack

Orden del Día (Temas a tratar)

- Tema 1, documentar la baja del integrante Martin Machin

- Tema 2, documentar el cambio de roles entre Cynthia y Federico.

- Tema 3, justificación de nomenclatura de dividir carpetas.

- Tema 4, definición de las herramientas a utilizar para sprints.

Desarrollo de la Reunión (Resumen de discusiones)

- Documentar la baja del integrante Martin Machin

  - Se presentó la renuncia al curso y al proyecto del integrante Martin Machin.

  - Conclusión: Se reorganizarán los roles entre los 4 integrantes restantes.

- Documentar el cambio de roles entre Cynthia y Federico.

  - Se cambian los roles programación e infraestructura.

  - Cynthia Amaro se encargará de la infraestructura de Linux y Microsoft.

  - Federico Giménez se encargará de la programación Full stack.

  - Conclusión: Se cambian los roles de los dos integrantes.

- Justificación de nomenclatura de dividir carpetas.

  - Se utiliza esta nomenclatura ya que se vio en clase junto con otras y la elegimos por su practicidad y facilidad de uso.

- Definición de las herramientas a utilizar para realizar los sprints.

  - Se utilizará:

    - Github

    - Gant proyect

    - Trello.

Compromisos y Plan de Acción (Tareas asignadas)

| Tarea / Acción | Responsable | Fecha Límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| [Modificar los datos de base de datos] | [Cristian] | [26/10/2026] | En proceso |
| [Creación de del ESRE nuevo] | [Todos] | [26/10/2026] | Pendiente |
| [Cambiar en la documentación de programación] | [Federico] | [26/10/2026] | Pendiente |

Próxima Reunión

- Fecha propuesta: [09/10/2026]

- Hora: [07:30]

- Objetivo principal: Seguimiento de tareas /organización de requerimientos.

Firmas de Conformidad